| CATEGORIA DE PROBLEME: POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI A APELOR SUBTERANE (cod identificare - PM 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0101) Utilizarea nedurabilă a resurselor de apă potabilă care asigură cerinţa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă şi accesul limitat al populaţiei la sisteme centralizate de distribuţie apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Utilizarea durabilă a resurselor de apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Reabilitarea/modernizarea infrastructurii existente pentru apa potabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă şi de canalizare |  | 78,679km reţea alimentare apă; 25,750km aducţiune; 128,517km reţea canalizare |  |  | Extinderea ,modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea |  |  | S.C. APAVIL S.A. A.D.I. APA Vâlcea |  |  | 2013 |  |  | 122.321,321 |  | POS Mediu – axa prioritară 1 |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Modernizare, reabilitare şi extindere reţele de apă şi canal în oraşul Brezoi |  |  | Primăria oraşului Brezoi |  |  | 2013 |  |  | 1.413,810 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) – Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | km reţea |  |  | Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Băile Govora |  |  | Primăria oraşului Băile Govora |  |  | 2013 |  |  | 6.673,069 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de tratare şi epurare în oraşul Horezu şi satele aparţinătoare (Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani) |  |  | Primăria oraşului Horezu |  |  | 2013 |  |  | 17.375,504 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 5,65 km reţea distribuţie |  |  | Extinderea ,modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Dăeşti (satele Sînbotin, Fedeleşoiu) |  |  | Primăria comunei Dăeşti |  |  | 2013 |  |  | 237,353 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Obiectiv specific II: Construirea/extinderea infrastructurii pentru apă potabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în Comuna Ioneşti |  |  | Primăria comunei Ioneşti |  |  | 2013 |  |  | 930,576 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) – Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în Comuna Păuşeşti-Măglaşi |  |  | Primăria comunei Păuşeşti-Măglaşi |  |  | 2013 |  |  | 1.561,336 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) – Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în Comuna Perişani (satul Poiana) |  |  | Primăria comunei Perişani |  |  | 2013 |  |  | 343,698 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) – Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Înfiinţare sistem de Alimentare cu apă în comuna Stăneşti (satele Valea-Lungă, Stăneşti, Cucuieşti, Garnicetu şi Suieşti) şi prima înfiinţare a sistemului de canalizare menajeră (reţea de colectare şi staţie de epurare) |  |  | Primaria comunei Stanesti |  |  | 2013 |  |  | 1.532,876 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) – Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 59,7 km reţea distribuţie; rezervoare: 1x 750 mc |  |  | Alimentare cu apă în comuna Cernişoara (satele Obârşia, Mădulari, Cernişoara) |  |  | Primăria comunei Cernişoara |  |  | 2013 |  |  | 992,167 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 12,7 km reţea distribuţie; rezervor: 1x350mc; staţie clorinare; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Diculeşti (satele Diculeşti, Budeşti, Băbeni – Olteţu, Colelia) |  |  | Primăria comunei Diculeşti |  |  | 2013 |  |  | 591,739 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 38,2 km reţea distribuţie; rezervor: 1x500mc; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Galicea (satele Braia Deal, Braia Vale, Dealu Mare, Cremenari, Cocoru, Valea Rîului) |  |  | Primăria comunei Galicea |  |  | 2013 |  |  | 2.859,757 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 31 km reţea distribuţie; rezervor: 1x400mc; |  |  | Alimentare cu apă în Comuna Glăvile (satele Glăvile, Olteanca) |  |  | Primăria comunei Glăvile |  |  | 2013 |  |  | 1.346,551 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Goleşti (satele Aldeşti, Popeşti, Gibeşti, Opăteşti, Vătăşeşti, Blidari) |  |  | Primăria comunei Goleşti |  |  | 2013 |  |  | 22.231,663 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Livezi (satele Livezi, Pîrîienii de Jos, Pîrîienii de Mijloc, Pîrîienii de Sus, Tina, Pleşoiu, Părăuşani) |  |  | Primăria comunei Livezi |  |  | 2013 |  |  | 3.479,705 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Lungeşti (satele Lungeşti, Stăneşti, Gănţulei) |  |  | Primăria comunei Lungeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.096,767 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | rezervor : 1x200 mc ; 1 staţie tratare aducţiune : 0,100 km ; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Mateeşti (satele Greci, Mateeşti) |  |  | Primăria comunei Mateeşti |  |  | 2013 |  |  | 142,416 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Măciuca (satele Botorani, Bocşa, Oveşelu) |  |  | Primăria comunei Măciuca |  |  | 2013 |  |  | 719,166 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 32,02 km reţea distribuţie; rezervor: 2x80mc; |  |  | Sistem de alimentare cu apă în comuna Mădulari (satele Mădulari,Dimuleşti, Mamu, Iacovele, Bălşoara, Bănteşti Deal, Bănteşti Vale) |  |  | Primăria comunei Mădulari |  |  | 2013 |  |  | 1.288,376 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Mihăeşti (satele Scărişoara, Vulpuieşti) |  |  | Primăria comunei Mihăeşti |  |  | 2013 |  |  | 639,629 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Mitrofani (satele Racu, Mitrofani) |  |  | Primăria comunei Mitrofani |  |  | 2013 |  |  | 584,361 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Muereasca (satele Muereasca, Andreieşti, Frînceşti- Coasta, Găvăneşti, Hotarele, Muereasca de Sus, Prioara, Suta) |  |  | Primăria comunei Muereasca |  |  | 2013 |  |  | 1.041,109 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă şi de canalizare |  | 7,9 km reţea distribuţie; rezervor: 1x100mc; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Orleşti (satele Scaioşi, Aureşti) |  |  | Primăria comunei Orleşti |  |  | 2013 |  |  | 494,467 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 12 km reţea distribuţie; rezervor: 1x300mc; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Oteşani (satele Oteşani, Cuceşti, Cîrstăneşti, Bogdăneşti) |  |  | Primăria comunei Oteşani |  |  | 2013 |  |  | 975,314 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Perişani (satele Poiana, Băiaşu) |  |  | Primăria comunei Perişani |  |  | 2013 |  |  | 407,227 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Pesceana (satele Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Roeşti, Ursoaia) |  |  | Primăria comunei Pesceana |  |  | 2013 |  |  | 375,316 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 4,76 km reţea distribuţie; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Runcu (satele Runcu, Gropeni, Varateci) |  |  | Primăria comunei Runcu |  |  | 2013 |  |  | 551,447 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 25,3 km reţea distribuţie; rezervor: 2x250mc; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Stoeneşti (satele Bîrlogu, Gruieni, Budarăşti, Dobriceni , Suieni, Mogoseşti) |  |  | Primăria comunei Stoeneşti |  |  | 2013 |  |  | 2.853,311 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 28,3 km reţea distribuţie; rezervor: 4x100mc; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Tetoiu (satele Tetoiu, Ţepeşti, Nenciuleşti, Popeşti, Budele, Baroiu, Măneasa) |  |  | Primăria comunei Tetoiu |  |  | 2013 |  |  | 1.542,843 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extindere alimentare cu apă în comuna Berislăveşti (satele Stoenesti, Scăueni, Brădişor, Rădăcineşti, Robaia) |  |  | Primăria comunei Berislăveşti |  |  | 2013 |  |  | 748,397 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 1,35 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Budeşti (sat Racoviţa) |  |  | Primăria comunei Budeşti |  |  | 2013 |  |  | 100,878 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Dănicei (satele Launele de Jos, Ciresu) |  |  | Primăria comunei Dănicei |  |  | 2013 |  |  | 448,957 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 13,8 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Fîrtăţeşti (satele Dejoi, Şotani, Gârnicet, Nisipi, Becşani) |  |  | Primaria comunei Fîrtăţeşti |  |  | 2013 |  |  | 418,229 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Laloşu (satele Laloşu, Portăreşti, Mologeşti) |  |  | Primăria comunei Laloşu |  |  | 2013 |  |  | 406,361 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 11,3 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Lădeşti (satele Lădeşti, Păsculeşti, Găgeni, Chiriceşti) |  |  | Primăria comunei Lădeşti |  |  | 2013 |  |  | 613,577 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Lăpuşata (satele Zărneşti, Bereşti, Broşteni, Scoruşu) |  |  | Primăria comunei Lăpuşata |  |  | 2013 |  |  | 284,832 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 1,2km aducţiune; 3,4 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Malaia (satele Giunget, Sălişte) |  |  | Primăria comunei Malaia |  |  | 2013 |  |  | 763,351 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Nicolae Bălcescu (satele Limia Hanului, Şerbăneasa,Valea Bălceasca, Valea Viei) |  |  | Primăria comunei Nicolae Bălcescu |  |  | 2013 |  |  | 195,930 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea alimentare cu apă în comuna Păuşeşti (satele Păuşeşti, Bărcanele, Buzduganu, Cernele, Păuşeşti-Otăsău, Şerbănele, Soliceşti, Văleni) |  |  | Primăria comunei Păuşeşti |  |  | 2013 |  |  | 201,846 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Păuşeşti – Măglaşi (satele Valea Cheii, Păuşeşti–Măglasi, Ulmetel, Coasta, Pietrari, Vlăduceni) |  |  | Primăria comunei Păuşeşti - Măglaşi |  |  | 2013 |  |  | 1.489,057 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Pietrari (satele Pietrari, Pietrarii de Sus) |  |  | Primăria comunei Pietrari |  |  | 2013 |  |  | 865,778 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 2 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Popeşti (satele Urşi, Popeşti) |  |  | Primăria comunei Popeşti |  |  | 2013 |  |  | 83,076 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Stăneşti (satele Cioponeşti, Bărcănesti) şi înfiinţare sistem de alimentare cu apă (satele Valea Lungă, Stăneşti, Ciculeşti,Gărnicetu, Suieşti) |  |  | Primăria comunei Stăneşti |  |  | 2013 |  |  | 53,461 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 19,9 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Stroieşti (satele Stroieşti, Obroceşti, Dianu) |  |  | Primăria comunei Stroieşti |  |  | 2013 |  |  | 1.036,078 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 1,45 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Suteşti (satele Mazili, Boroşeşti) |  |  | Primaria comunei Suteşti |  |  | 2013 |  |  | 146,214 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 28,3 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Şuşani |  |  | Primăria comunei Şuşani |  |  | 2013 |  |  | 237,360 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | 3 km reţea distribuţie ; |  |  | Extinderea reţelei publice de apă în comuna Voineasa (satele Voineasa, Valea Măceşului) |  |  | Primăria comunei Voineasa |  |  | 2013 |  |  | 146,555 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă |  | km reţea |  |  | Extindere sistem de alimentare apă în comuna Zătreni (sat Săscioara) |  |  | Primăria comunei Zătreni |  |  | 2013 |  |  | 589,850 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Drăgoeşti |  |  | Primăria comunei Drăgoeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.898,884 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă, Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Ghioroiu |  |  | Primăria comunei Ghioroiu |  |  | 2013 |  |  | 1.495,371 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă, reţea de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Ioneşti |  |  | Primăria comunei Ioneşti |  |  | 2013 |  |  | 2.373,605 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Prima înfiinţare a reţelei de alimentare cu apă şi prima înfiinţare şi dotare a reţelei publice de apă uzată în comuna Olanu |  |  | Primăria comunei Olanu |  |  | 2013 |  |  | 1.542,843 |  | Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţea de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de apă uzată şi staţie de epurare în comuna Roşiile |  |  | Primăria comunei Roşiile |  |  | 2013 |  |  | 1.542,843 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Extindere reţea de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie epurare în comuna Bujoreni |  |  | Primăria comunei Bujoreni |  |  | 2013 |  |  | 1.495,371 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de apă şi canalizare |  | km reţea |  |  | Extinderea ,modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apei uzate menajere în comuna Sălătrucel |  |  | Primăria comunei Sălătrucel |  |  | 2013 |  |  | 1.542,843 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 23,5 km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Dănicei |  |  | Primăria comunei Dănicei |  |  | 2011 |  |  | 868,739 |  | Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 50 km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Vaideeni |  |  | Primăria comunei Vaideeni |  |  | 2011 |  |  | 960,448 |  | Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spatiul rural, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distributie apă potabilă |  | 25,7 km reţea |  |  | Alimentare cu apă în comuna Voiceşti |  |  | Primăria comunei Voiceşti |  |  | 2011 |  |  | 776,791 |  | Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spatiul rural, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 4,10 km aducţiune 21,6 km distribuţie ; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Şineşti (satele Şineşti, Ciucheţi, Dealul Bisericii, Mijlocu, Popeşti, Urzica) |  |  | Primăria comunei Şineşti |  |  | 2013 |  |  | 977,213 |  | Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă , canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţiile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 6,17km aductiune 28,56 km distribuţie ; |  |  | Alimentare cu apă în comuna Stoileşti (satele Balomireasa, Bulagei, Geamăna, Neteşti, Obogeni, Urşi, Vlăduceni) |  |  | Primăria comunei Stoileşti |  |  | 2013 |  |  | 1.889,864 |  | Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţiile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de distribuţie apă potabilă |  | 14,96 km reţea alimentare ; |  |  | Extindere alimentare cu apă în comuna Costeşti (sat Bistriţa) |  |  | Primăria comunei Costeşti |  |  | 2013 |  |  | 993,591 |  | Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţiile administrativ – teritoriale cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţele de apă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Cernişoara |  |  | Primăria comunei Cernişoara |  |  | 2012 |  |  | 1.424,163 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţele de apă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Făureşti |  |  | Primăria comunei Făureşti |  |  | 2012 |  |  | 1.471,635 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţele de apă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Tomşani |  |  | Primăria comunei Tomşani |  |  | 2012 |  |  | 1.305,483 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţele de apă şi de canalizare |  | 20,4 km reţea canalizare ; |  |  | Extindere reţea apă, canalizare şi epurare ape menajere în comuna Pietrari |  |  | Primăria comunei Pietrari |  |  | 2012 |  |  | 1.012,342 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţele de apă şi de canalizare |  | 1,5 km reţea apa ; 1,7 km reţea canalizare ; |  |  | Extindere reţea alimentare cu apă şi extindere reţea canalizare în comuna Roeşti |  |  | Primăria comunei Roeşti |  |  | 2013 |  |  | 593,401 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţele de apă şi de canalizare |  | km reţea |  |  | Extindere reţea apă, canalizare şi epurare ape menajere în comuna Slătioara |  |  | Primăria comunei Slătioara |  |  | 2012 |  |  | 1.424,163 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0102) Poluarea mediului acvatic datorită efluenţilor proveniţi din aglomerările umane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării mediului acvatic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Construirea/extinderea reţelelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  | Surse de finanţare finanta existente/potenţiale |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Dănicei |  |  | Primăria comunei Dănicei |  |  | 2013 |  |  | 1.657,251 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Reţea de canalizare şi epurare ape uzate menajere în comuna Ioneşti |  |  | Primăria comunei Ioneşti |  |  | 2013 |  |  | 806,418 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Perişani |  |  | Primăria comunei Perişani |  |  | 2013 |  |  | 3.489,200 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Prima infiinţare a reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare) în comuna Popeşti |  |  | Primăria comunei Popeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.369,110 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Imbunătăţirea si dezvoltarea sistemului de canalizare în orasul Băile Govora |  |  | Primăria orasului Băile Govora |  |  | 2013 |  |  | 13.158,936 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem de canalizare şi staţie de epurare, în comuna Berislăveşti (satele Stoeneşti, Scăueni, Brădişor, Rădăcineşti, Robaia) |  |  | Primăria comunei Berislăveşti |  |  | 2013 |  |  | 2.602,631 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţele publice de apă uzată în comuna Budeşti (satele Racoviţa, Linia, Bîrseşti, Ruda) |  |  | Primăria comunei Budeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.899,316 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurarea apei menajere în comuna Bujoreni (satele Bujoreni, Olteni, Malu Alb, Lunca, Bogdăneşti, Malul Vîrtop, Gura Văii) |  |  | Primăria comunei Bujoreni |  |  | 2013 |  |  | 3.987,657 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare canalizare ape menajere şi epurare ape uzate în comuna Cîineni (satele Cîinenii Mari, Cîinenii Mici, Grebleşti, Robeşti) |  |  | Primăria comunei Căineni |  |  | 2013 |  |  | 2.094,143 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem de canalizare în comuna Creţeni (satele Creţeni, Streminoasa, Mreneşti, Izvoru) |  |  | Primăria comunei Creţeni |  |  | 2013 |  |  | 1.358,848 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Dănicei (satele Dănicei, Udreşti, Launele de Jos, Dealul Launele, Cireşu, Valea Scheiului, Ceretu) |  |  | Primăria comunei Dănicei |  |  | 2013 |  |  | 1.213,232 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Diculeşti (satele Diculeşti, Budeşti, Băbeni – Olteţu, Colelia) |  |  | Primăria comunei Diculeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.260,965 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Fîrtăţeşti (satele Dejoi, Sotani, Gârnicet, Nisipi, Becşani) |  |  | Primăria comunei Fîrtăţeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.000,215 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare canalizare în comuna Galicea |  |  | Primăria comunei Galicea |  |  | 2013 |  |  | 1.898,884 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem de canalizare centralizată şi staţie de epurare ape uzate menajere în comuna Glăvile |  |  | Primăria comunei Glăvile |  |  | 2013 |  |  | 1.898,884 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi staţie de epurare ape uzate în comuna Goleşti (satele Aldeşti, Popeşti, Gibeşti, Opăteşti, Vătăşeşti, Blidari |  |  | Primăria comunei Goleşti |  |  | 2013 |  |  | 26.274,863 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi staţie de epurare ape uzate, alimentare cu apă în comuna Guşoeni |  |  | Primăria comunei Guşoeni |  |  | 2013 |  |  | 1.542,843 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi staţie de epurare ape menajere în comuna Laloşu (satele Laloşu, Portăreşti, Mologeşti) |  |  | Primăria comunei Laloşu |  |  | 2013 |  |  | 1.287,223 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Livezi (satele Livezi, Pîrîienii de Jos, Pîrîienii de Mijloc, Pîrîienii de Sus, Tina) |  |  | Primăria comunei Livezi |  |  | 2013 |  |  | 1.444,700 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare canalizare în comuna Lungeşti (satele Lungeşti, Stăneşti, Gănţulei) |  |  | Primăria comunei Lungeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.127,361 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţea canalizare în comuna Malaia (satul Sălişte) |  |  | Primăria comunei Malaia |  |  | 2013 |  |  | 883,433 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Mateeşti (satele Turceşti, Mateeşti, Greci) |  |  | Primăria comunei Mateeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.249,100 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reteţele de canalizare |  | km reţ+ea |  |  | Infiinţare reţea canalizare în comuna Măciuca (satele Botorani, Bocşa, Oveşelu) |  |  | Primăria comunei Măciuca |  |  | 2013 |  |  | 543,114 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Mădulari (satele Mădulari, Dimuleşti, Mamu,Iacovele, Bălşoara, Bănteşti Deal, Bănteşti Vale) |  |  | Primăria comunei Mădulari |  |  | 2013 |  |  | 1.932,114 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în comuna Mihăeşti (satele Scărişoara, Vulpuieşti) |  |  | Primăria comunei Mihăeşti |  |  | 2013 |  |  | 588,291 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Mitrofani (satele Racu, Mitrofani) |  |  | Primăria comunei Mitrofani |  |  | 2013 |  |  | 1.203,312 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare canalizare în comuna Muereasca (satele Muereasca, Andreieşti, Prioara Frînceşti-Coastă, Găvăneşti, Hotarele, Muereasca de Sus, Suta) |  |  | Primăria comunei Muereasca |  |  | 2013 |  |  | 1.683,447 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Orleşti (satele Scaioşii, Aureşti) |  |  | Primăria comunei Orleşti |  |  | 2013 |  |  | 1.000,963 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în comuna Oteşani (satele Oteşani, Cîrstăneşti, Bogdăneşti, Cuceşti) |  |  | Primăria comunei Oteşani |  |  | 2013 |  |  | 1.311,004 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţea de canalizare în comuna Păuşeşti (satele Păuşeşti, Bărcănele, Buzduganu, Cernele, Păuşeşti-Otăsău, Serbăneşti , Soliceşti, Văleni) |  |  | Primăria comunei Păuşeşti |  |  | 2013 |  |  | 893,254 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în comuna Perişani (satele Băiaşu, Perişani, Pricoare, Mlăceni, Poiana, Spinul) |  |  | Primăria comunei Perişani |  |  | 2013 |  |  | 2.510,882 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare canalizare în comuna Pesceana (satele Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Roeşti, Ursoaia) |  |  | Primăria comunei Pesceana |  |  | 2013 |  |  | 759,976 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţele publice de apă uzată ţn comuna Popeşti (satele Urşi, Popeşti, Meieni, Dăeşti, Curtea) |  |  | Primăria comunei Popeşti |  |  | 2013 |  |  | 2.497,745 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurarea apelor menajere în comuna Runcu (satele Runcu, Gropeni, Vărăteci) |  |  | Primăria comunei Runcu |  |  | 2013 |  |  | 826,239 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Sineşti (satele Sineşti, Ciucheţi, Dealul Bisericii, Mijlocu, Popeşti, Urzica) |  |  | Primăria comunei Sineşti |  |  | 2013 |  |  | 1.248,991 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem de canalizare şi epurare ape menajere în comuna Stăneşti (satele Cioconeşti, Gârnicetu, Ciculeşti, Valea Lungă, Vârlenii, Stăneşti, Bărcăneşti, Suieşti) |  |  | Primăria comunei Stăneşti |  |  | 2013 |  |  | 1.691,849 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare apa menajeră uzată în comuna Stoeneşti (satele Bîrlogul, Budărăşti, Gruieri, Dobriceni, Suşeni, Mogoşeşti, Stoeneşti) |  |  | Primăria comunei Stoeneşti |  |  | 2013 |  |  | 5.031,885 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare ape uzate în comuna Suteşti (satele Boroseşti, Verdea) |  |  | Primăria comunei Suteşti |  |  | 2013 |  |  | 1.011,783 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Tetoiu (satele Tetoiu, Popeşti) |  |  | Primaria comunei Tetoiu |  |  | 2013 |  |  | 1.019,392 |  | Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Titeşti (satele Titieşti, Bratoveşti, Cucoiu) |  |  | Primăria comunei Titeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.308,174 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare şi epurare ape menajere în comuna Vaideeni (satele Vaideeni, Cerna, Cornet, Izvorul Rece, Mariţa) |  |  | Primăria comunei Vaideeni |  |  | 2013 |  |  | 2.492,285 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Canalizare menajeră şi staţie epurare în comuna Zătreni (sat Săscioara) |  |  | Primăria comunei Zătreni |  |  | 2013 |  |  | 760,837 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | 3,111 km reţea canalizare |  |  | Extindere reţea canalizare si tratarea apelor uzate în comuna Dăeşti (satele Sînbotin, Fedeleşoiu) |  |  | Primăria comunei Dăeşti |  |  | 2013 |  |  | 140,653 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Extindere reţea canalizare ape menajere în comuna Lădeşti (satele Lădeşti, Măldăreşti, Găgeni, Cermegeşti, Chiriceşti) |  |  | Primăria comunei Lădeşti |  |  | 2013 |  |  | 687,306 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | 7,45 km reţea canalizare |  |  | Extindere sistem de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu (satele Predeşti, Linia Hanului, Şerbăneasa, Valea Viei, Valea Bălceasca) |  |  | Primăria comunei Nicolae Bălcescu |  |  | 2013 |  |  | 843,795 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Extindere reţea canalizare in comuna Valea Mare (sat Drăganu) |  |  | Primăria comunei Valea Mare |  |  | 2013 |  |  | 120,868 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | 3,80 km reţea canalizare |  |  | Extindere reţea canalizare în comuna Vlădeşti |  |  | Primăria comunei Vlădeşti |  |  | 2013 |  |  | 237,264 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Sistem public de apă uzată şi extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Milcoiu |  |  | Primăria comunei Milcoiu |  |  | 2013 |  |  | 1.542,843 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţea publică de apă uzată, canalizare, staţie de epurare în comuna Stroeşti (satele Stroeşti, Dianu Obroceşti,) |  |  | Primăria comunei Stroeşti |  |  | 2013 |  |  | 973,178 |  | Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.) |  |  |  |
| Accesul populaţiei la reţelele de canalizare |  | km reţea |  |  | Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Alunu |  |  | Primăria comunei Alunu |  |  | 2012 |  |  | 1.542,843 |  | Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0103) Poluarea mediului acvatic datorită efluenţilor proveniţi din activităţi industriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării mediului acvatic datorită activităţii industriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Modernizarea/reabilitarea statiilor de epurare tip industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |  |  |
| Reducerea suspensiilor la 100 mg/l, corecţia de pH şi recuperarea căldurii apelor reziduale |  | Concentraţie suspensii < 100 mg/l |  |  | Redimensionarea fazei de decantare suspensii în Secţia Propenoxid |  |  | S.C. Oltchim S.A. |  |  | 30.09.2013 |  |  | 6.500 |  | Surse proprii |  |  |  |
| Reducerea conţinutului de suspensii la 60 mg/l |  | Concentraţie suspensii < 60 mg/l |  |  | Modernizarea Staţiei Control Final |  |  | S.C. Oltchim S.A. |  |  | 31.12.2014 |  |  | 3.000 |  | Surse proprii |  |  |  |
| Reducerea încărcării organice până la 125 mg O2/l |  | CCO-Cr <= 125 mg O2/l |  |  | Modernizarea Staţiei de Epurare Biologică |  |  | S.C. Oltchim S.A. |  |  | 31.12.2014 |  |  | 18.500 |  | Surse proprii |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0104) Poluarea mediului acvatic cu nitraţi proveniţi din surse agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Imbunătăţirea sănătăţii umane prin reducerea cantităţilor de nitraţi în resursele de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Reducerea poluării produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |  |  |
| Reducerea poluării apelor cu nitraţi |  | Concentraţie nitraţi mg/l |  |  | Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea |  |  | Consiliul Judeţean Vâlcea Comuna Mihăeşti |  |  | 2013 |  |  | 1.179 |  | Banca Mondială + buget local |  |  |  |
| CATEgoria de probleme: GESTIONAREA DESEURILOR (cod identificare - PM 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0201): Colectarea, valorificarea şi depozitarea deşeurilor neconforme cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Colectarea, valorificarea şi depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislative în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  |  |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Implementarea unui sistem de management al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea | 1 depozit ecologic 3 staţii de sortare 1 staţie de compost |  |  | Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea |  |  |  |  |  | Consiliul Judeţean Vâlcea Primăria comunei Roeşti |  | 2013 |  |  | 29.630,000 |  |  | POS MEDIU Axa prioritară 2 |  |
| CATEGORIA DE PROBLEME: POLUAREA ATMOSFEREI (cod identificare - PM 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0301) Poluarea atmosferei datorită emisiilor de poluanţi rezultaţi din surse fixe (activităţi industriale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării atmosferice în limitele prevăzute de legislaţie/autorizate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Reducerea evacuării de produşi organici cloruraţi în aer la secţia Monomer – SC Oltchim SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Scăderea concentraţiei de clorură de vinil în limitele legale | Nivelul concentraţiei de clorură de vinil = 5 mg/mc |  |  |  |  |  | Incinerarea abgazelor de la secţia Monomer (realizare lucrări) |  |  | SC OLTCHIM SA |  | 31.12.2014 |  |  | 500 |  |  | Surse proprii |  |
| Obiectiv specific III: Eliminarea emisiilor accidentale de amoniac in atmosfera in cadrul procesului de obtinere a sodei calcinate conservarea resurselor (reducerea consumului de gaz metan la nivel de societate) – SC USG – Ciech Chemical Group SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost Estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Eliminarea emisiilor accidentale de amoniac în atmosferă în procesul de obţinere a sodei calcinate | Nivelul concentraţiei de amoniac =0,3 mg/mc |  |  |  |  |  | Înlocuirea conductelor de o oţel cu conducte din răşină ramforsată cu fibră de sticlă, înlăturându-se astfel fenomenul de coroziune în in sistemul de transport al gazelor |  |  | SC USG – Ciech Chemical Group SA |  | 31.12.2013 |  |  | 300 |  |  | Surse proprii |  |
| Obiectiv specific V: Reducerea emisiilor de pulberi din activităţiile miniere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost Estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Reducerea emisiilor de pulberi cu 20% | Nivelul concentraţiei de TSP (mg/l) |  |  |  |  |  | Retehnologizarea instalaţii de prelucrare, transport şi încărcare la EM Rm. Vâlcea – Ocnele Mari |  |  | EM Râmnicu Vâlcea |  | 31.12.2013 |  |  | 50 |  |  | Surse proprii |  |
| Reducerea emisiilor de pulberi cu 25% | Nivelul concentraţiei de TSP (mg/l) |  |  |  |  |  | Retehnologizarea instalaţii de prelucrare, transport şi încărcare la EM Rm. Vâlcea – cariera Bistriţa |  |  | EM Râmnicu Vâlcea |  | 31.12.2012 |  |  | 50 |  |  | Surse proprii |  |
| Obiectiv specific VI: Reducerea poluării atmosferice generate de sursele staţionare de ardere în limitele legale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost Estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Reducerea concentratiei de dioxid de sulf în gazele de ardere pentru asigurarea respectării valorii limita de emisie | Concentraţie dioxid de sulf |  |  |  |  |  | Desulfurare gaze arse la cazanul abur energetic 420t/h nr. 7 |  |  | SC CET Govora SA |  | 31.12.2011 Conform AIM nr.16/3 din 28.02.2011 |  |  | 38.000 |  |  | Surse proprii + POS Mediu – Axa prioritară 3 |  |
| Reducerea concentratiei de oxizi de azot în gazele de ardere pentru asigurarea respectării valorii limită de emisie | Concentraţie oxizi de azot |  |  |  |  |  | Reducerea emisiilor de NOx prin modernizarea instalatiilor de ardere la cazanele abur energetic 420t/h nr. 5 si 6 |  |  | SC CET Govora SA |  | 31.12.2011 Conform AIM nr.16/3 din 28.02.2011 |  |  | 6.700 |  |  | Surse proprii + POS Mediu – Axa prioritară 3 |  |
| Reducerea concentratiei de dioxid de sulf în gazele de ardere pentru asigurarea respectării valorii limita de emisie | Concentraţie dioxid de sulf |  |  |  |  |  | Desulfurare gaze arse la cazanul abur energetic 420t/h nr. 5 si 6 |  |  | SC CET Govora SA |  | 31.12.2013 Conform AIM nr.16/2 din 25.02.2011 |  |  | 80.000 |  |  | Surse proprii + POS Mediu – Axa prioritară 3 |  |
| Reducerea concentratiei de oxizi de azot în gazele de ardere pentru asigurarea respectării valorii limită de emisie | Concentraţie oxizi de azot |  |  |  |  |  | Reducerea emisiilor de NOx prin modernizarea instalatiilor de ardere la cazanele abur energetic 420t/h nr. 5 si 6 |  |  | SC CET Govora SA |  | 31.12.2013 Conform AIM nr.16/2 din 25.02.2011 |  |  | 13.400 |  |  | Surse proprii + POS Mediu – Axa prioritară 3 |  |
| Reducerea concentratiei de pulberi în gazele de ardere pentru asigurarea respectării valorii limită la emisie | Concentraţie pulberi |  |  |  |  |  | Reabilitarea electofiltrelor de la cazanele abur energetic 420t/h nr. 5 si 6 |  |  | SC CET Govora SA |  | 31.12.2011 Conform AIM nr.16/2 din 25.02.2011 |  |  | 8.000 |  |  | Surse proprii + POS Mediu – Axa prioritară 3 Comercializare certificate GES |  |
| Reducerea impactului asupra factorilor de mediu | Pulberi sedimentabile |  |  |  |  |  | Ecologizare depozit cenusă |  |  | SC CET Govora SA |  | 30.10.2013 |  |  | 17.000 |  |  | Surse neidentificate |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0302) Poluarea atmosferei datorată traficului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării atmosferice datorată surselor mobile (trafic rutier) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Reînoirea parcului auto de transport în comun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost Estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Reducerea emisiilor atmosferice provenite din transportul în comun | Concentraţie pulberi, NOx, Pb |  |  |  |  |  | Modernizare parc auto, reabilitarea şi modernizarea SC ETA SA |  |  | S.C. ETA S.A. Consiliul local al mun. Râmnicu Vâlcea |  | 2013 |  |  | 2,000 |  |  | Surse proprii |  |
| Obiectiv specific II: Minimizarea emisiilor de poluanţi proveniţi de la vehicule grele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost Estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Reducerea emisiilor atmosferice provenite din trafic | Concentraţie pulberi, NOx, Pb |  |  |  |  |  | Construirea de şosele ocolitoare pentru devierea traficului greu în municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani |  |  | Consiliul local al mun. Râmnicu Vâlcea Consiliul local al mun. Drăgăşani |  | 30.12.2013 |  |  | 4.000 |  |  | P.O.R, Axa i |  |
| Reducerea emisiilor atmosferice provenite din trafic | Concentraţie pulberi, NOx, Pb L = 5,5 km, Platformă drum=8m L = 5,2 km, Platformă drum=8m L = 23,85 km, Platformă drum=8m L = 3,25 km, Platformă drum=8m L = 26,090 km, Platformă drum=7,5m L = 5,132 km, Platformă drum= 8m L = 3,2 km L = 8,9 km L = 9,528 km L = 4,575 km |  |  |  |  |  | Reabilitarea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri: Modernizare DC 677C, limita jud. Limită judeţ Olt- Lungeşti- Rămeşti –( DJ 677) km 1+648 - 4+148 si km 7+948 - 10+948 Comuna Lungeşti Reabilitare şi modernizare DJ 650 DN – Ocnele Mari – Buneşti, km 5+800 – 11+000 Reabilitare şi modernizare DJ 677,Mădulari–Şuşani Limită jud. Olt, km 0+000 - 23+850 Modernizare DJ 677A Creţeni ( DN 67B)- Mreneşti-Izvoru-Nemoiu- Amăreşti-Glăvile- Cermegeşti-Pesceana- Şirineasa (DJ 677 F), km 31+307,46 – 34+332,46 Reabilitare şi modernizare DJ 643, limită jud. Olt-Laloşu-Făureşti – Făureşti- Găneşti, km 52+400 - 78+490 Modernizare DJ 676 B Glăvile- Olteanca-Lăpusata; km 8+000 – 13+132 Reabilitare şi modernizare DJ 649 DN 67- Băile Govora-Pietrari, km 5+600 – 8+800 Reabilitare si modernizare DJ 648 Ioneşti-Olanu-limită jud. Olt, km 0+000 – 8+900 Reabilitare şi modernizare DJ 703 P Racoviţa- Titeşti, km 0+000 – 9+528 Reabilitare şi modernizare DJ 676 A, Giuleşti- Dozeşti-Roşiile, km 8+525 – 11+800 |  |  | Consiliul Judeţean Vâlcea |  | Trim. III. 2012 Trim. IV. 2012 Trim. III. 2013 Trim. III. 2012 Trim. III. 2013 Trim. III. 2013 Trim. IV. 2012 Trim. IV. 2012 Trim. II. 2012 Trim. III. 2012 |  |  | 901,899 2.909,997 14.118,093 952,24 16.966,066 1.828,107 890,102 6.266,733 593,401 921,031 |  |  | Credit bancar intern Credit bancar intern P.N.D.I Credit bancar intern Credit bancar intern Credit bancar intern Buget local P.O.R Axa Prioritara 2, Domeniul 2.1 Credit bancar intern Credit bancar intern |  |
| CATEGORIA DE PROBLEME: POLUAREA ŞI DEGRADAREA SOLULUI (cod identificare – PM 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0401) Deteriorarea solurilor datorită exploatărilor miniere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Utilizarea durabilă a terenurilor şi controlul poluării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific: Redarea în circuitul economic a terenurilor degradate şi protejarea siturilor construite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  |  | Termen de realizare |  | Cost estimativ (mii euro) |  | Surse de finanţare existente/potenţiale |  |  |
| Redarea în circuitul economic a 50% din suprafaţa ocupată de deşeuri industriale (halde steril) |  |  | Nr. ha redate circuitului economic |  |  | Nivelarea ,modelarea si recultivarea biologica a terenului in vederea redarii in circuitul econo- mic |  |  | E.M. Berbeşti Consiliul Local |  |  |  | 2013 |  | 166,152 |  | Fonduri proprii |  |  |
| Evitarea poluărilor accidentale cu saramura, ţitei şi produse chimice |  |  | - Nr. ml de conductă înlocuită: 2000m - Nr. incidente înregistrate: 0 |  |  | Inlocuirea conductelor de transport saramură de la Ocnele Mari pe platforma chimică |  |  | EM Rm. Vâlcea S.C Oltchim S.A |  |  |  | 2013 |  | 430 |  | Fonduri proprii |  |  |
| CATEGORIA DE PROBLEME : RISCURI NATURALE ŞI RISCURI TEHNOLOGICE (cod identificare – PM 05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU(cod identificare PM 0502) Insuficienţa lucrărilor şi a măsurilor de apărare a populaţiei împotriva riscurilor şi a calamităţilor naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL : Măsuri de prevenire a catastrofelor naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific: Prevenirea riscurilor naturale(inundaţii, alunecări de teren, eroziuni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta |  |  | Indicator(i) |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  |  |  | Termen de realizare |  | Cost estimativ (mii euro |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |  |
| Minimizarea efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren |  |  | ha degradate împădurite: 38,56 ha |  |  | Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în comuna Stoeneşti |  |  | Consiliul Judeţean Vâlcea Consiliul local Stoeneşti |  |  |  | 2015 |  | 248,967 |  | Administraţia Fondului pentru Mediu Consiliul Judeţean Vâlcea |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0601) Management deficitar al ariilor naturale protejate şi resurselor de interes naţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Managementul ariilor naturale protejate/inventarierea speciilor de plante şi animale cu regim special de protecţie, protectie ,precum şi a tipurilor de habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Elaborare/revizuire planuri de management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost estimativ (mii euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Revizuirea şi actualizarea planului de management al PNBV, inventarierea speciilor de floră şi faună din parc, cartarea în detaliu a tuturor tipurilor de habitate, a arealelor speciilor importante din parc, estimarea gradului de conservare a populaţiilor şi habitatelor | - plan de management revizuit; - măsuri noi de management al PNBV; - nr. specii identificate ; - nr. tipuri habitate cartate ; - nr. areale cartate ; - nr. hărţi realizate; - bază de date; |  |  |  |  |  | Revizuirea planului de management al PNBV şi strategia de monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar |  |  | Administraţia Parcului Naţional Buila-Vînturariţa |  | 2013 |  |  | 300 |  |  | POS Mediu-Axa prioritară 4 |  |
| Elaborarea planului de management al Sitului Natura 2000/ ROSCI10188 Parîng, inventarierea speciilor de floră şi faună, cartarea în detaliu a tuturor tipurilor de habitate, a arealelor speciilor importante, estimarea gradului de conservare populaţiilor şi habitatelor | - plan de management; - nr. specii identificate ; - nr. tipuri habitate cartate ; - nr. areale cartate ; - nr. hărţi realizate; - bază de date; |  |  |  |  |  | Management Conservativ al Sitului Natura 2000 ROSCI10188 Parîng |  |  | Fundaţia Guard Forest Administatorul Sitului Natura 2000 ROSCI10188 Parîng |  | 2013 |  |  | 300 |  |  | POS Mediu-Axa prioritară 4 |  |
| Cercetarea şi cunoaşterea capitalului natural avifaunistic din Defileul Oltului pentru realizarea unei baze a elaborării şi implementării Planului de management şi a reţelei Natura 2000 în Parcul Naţional Cozia. | - baze de date despre capitalul avifaunistic din Defileul Oltului |  |  |  |  |  | Studii şi cercetări ale avifaunei din Defileul Oltului şi conştientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia |  |  | Administraţia Parcului Naţional Cozia |  | 2012 |  |  | 36 |  |  | POS Mediu-Axa prioritară 4 |  |
| Conservarea biodiversităţii în PNC |  |  |  |  |  |  | Măsuri de conservare a biodiversităţii din PNC şi promovarea unor tehnici de vizitare |  |  | Administraţia Parcului Naţional Cozia |  | 2013 |  |  | 1.112,06 |  |  | POS Mediu-Axa prioritară 4 |  |
| Conservarea biodiversităţii în PNC |  |  |  |  |  |  | Măsuri integrate de management pentru cunoaşterea şi protejarea valorilor PNC |  |  | Administraţia Parcului Naţional Cozia |  |  |  |  | 196,29 |  |  | POS Mediu-Axa prioritară 4 |  |
| Elaborarea planului de management al Sitului Natura 2000 ROCSI 0239 Tîrnovu Mare - Latorita |  |  |  |  |  |  | Elaborarea planului integrat de management pentru Situl Natura 2000 ROCSI 0239 Tîrnovu Mare – Latoriţa |  |  | Asociaţia pentru un Mediu Intotdeauna Curat |  | 2013 |  |  | 200 |  |  | POS Mediu-Axa prioritară 4 |  |
| CATEGORIA DE PROBLEME: CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ (cod identificare - PM 08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBLEMA DE MEDIU: (cod identificare PM 0801) Conştientizare ecologică insuficientă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV GENERAL: Conştientizarea comunităţii asupra importanţei problemelor ecologice şi creşterea nivelului educaţiei ecologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific I: Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la protecţia mediului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinta | Indicator(i) |  |  |  |  |  | Acţiune |  |  | Responsabil implementare |  | Termen de realizare |  |  | Cost Estimativ (euro) |  |  | Surse de finanţare finantare existente/potenţiale |  |
| Informarea, conştientizarea în spiritul educaţiei ecologice a localnicilor şi vizitatorilor Parcului Naţional Buila-Vînturariţa şi promovarea acestuia | Pachet informativ şi de conştientizare, pentru comunităţile locale (10.000 pliante, 5.000 broşuri, 1.000 postere) Pachet informativ pentru copii (1 prezentare, 1 lecţie, 5.000 pliante, 1.000 broşuri, 1.000 postere, 1.000 caiete teren, 500 Insigne, 500 pălării, 500 tricouri, 500 creioane) Pachet promovare parc (10.000 pliante, 5.000 broşuri, 1.000 postere, ghiduri turistice,1.000 albume foto, 1.000 insigne, pălării, pixuri, rucsaci, calendare, agende) Activităţi educaţie ecologică (24 prezentari, 16 lecţii, 8 tabere) Infrastructura informare (2 trasee tematice cu 7 Panouri info, 44 panouri informative obiective comunităţi locale) |  |  |  |  |  | Natura mai aproape de oameni în Parcul Naţional Buila- Vînturariţa |  |  | Asociaţia Kogayon |  | 2012 |  |  | 100 |  |  | Administraţia Fondului de Mediu |  |
| Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la protecţia mediului şi educaţie ecologică | Nr. campanii Nr. persoane instruite Nr. ore informare |  |  |  |  |  | Centrul Europe Direct Vâlcea |  |  | Centrul Europe Direct Vâlcea |  | 2012 |  |  | 1.000 |  |  | Comisia Europeană Consiliul Judeţean Vâlcea |  |
| Conştientizarea cetăţenilor cu privire la beneficiile pe care le au din protejarea, punerea în valoare şi modernizarea spaţiilor verzi, a spaţiilor de agrement şi a zonelor istorice din Parcul Zăvoi. | Amenajarea unei oaze de verdeaţă pentru recreere şi relaxare, ca măsură de acţiune împotriva efectelor nocive ale poluării cu emisii şi noxe şi a nivelului de zgomot, şi de asemenea la protecţia şi extinderea mediului înconjurător natural prin: conservarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii naturii şi minimizarea efectelor negative asupra zonelor cu spaţii verzi |  |  |  |  |  | Modernizare parc Zavoi in municipiul Râmnicu Vâlcea |  |  | Primăria Râmnicu Vâlcea |  | 2013 |  |  | 6.177,611 |  |  | P.O.R, Axa 1 |  |
| Realizarea unui centru de vizitare al parcului cu scopurile: informare, promovare, educaţie ecologică, cercetare, dezvoltare locală | 100.000 vizitatori/an |  |  |  |  |  | Centrul de vizitare al Parcului Naţional Buila-Vînturariţa din comuna Costeşti, judeţul Vâlcea |  |  | Asociaţia Kogayon |  | 2014 |  |  | 2.000 |  |  | Program Operaţional Sectorial Mediu- Axa prioritară 4 |  |

Curs euro = 4.213 lei