CONSILIUL  JUDE|EAN V^LCEA                                 AVIZAT

## DIREC|IA  ECONOMIC~                                       VICEPRE}EDINTE,

Nr.  83 din  04.01.2005                                                 Ion C[lea

## B/1

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea Bugetului de venituri ]i cheltuieli, a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene finan\ate din Bugetul propriu al jude\ului, a Obiectivelor ]i criteriilor de performan\` ]i a Programului de reducere a datoriilor ]i crean\elor restante, pe anul 2005 pentru Regia Autonom` Jude\ean` de Drumuri ]i Poduri V@lcea

Prin expunerea de motive nr.82 din 04.01.2005 se propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind aprobarea Bugetului de venituri ]i cheltuieli, a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene finan\ate din Bugetul propriu al jude\ului, a Obiectivelor ]i criteriilor de performan\` ]i a Programului de reducere a datoriilor ]i crean\elor restante, pe anul 2005 pentru Regia Autonom` Jude\ean` de Drumuri ]i Poduri V@lcea.

Din analiza documenta\iei [naintat` de R.A.J.D.P.V@lcea, rezult` c` Bugetul de venituri ]i cheltuieli pe anul 2005 a fost [ntocmit respect@ndu-se prevederile Ordinului nr. 2.121/5521/2001 al ministrului finan\elor publice ]i al ministrului muncii ]i solidarit`\ii sociale privind modul de [ntocmire a bugetelor de venituri ]i cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome ]i societ`\ile comerciale la care statul este ac\ionar majoritar.

De asemenea, Bugetul de venituri ]i cheltuieli pentru anul 2005 a fost elaborat potrivit modelului prezentat [n anex` la Ordinul precizat.

Propunerea de aprobare a Bugetului de venituri ]i cheltuieli prezentat` [n anexa nr. 1 ]i a programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene prezentat [n anexa nr. 2  este [n conformitate cu prevederile art.9, alin.(2) din O.G. nr. 15/1993.

Preciz`m de asemenea  c` propunerea pentru aprobarea obiectivelor ]i criteriilor de performan\` ]i a Programului de reducere a crean\elor ]i pl`\ilor restante ale R.A.J.D.P. V@lcea pe anul 2005, prezentate [n Anexele 3 ]i 4 la proiectul de hot`r@re, este [n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind [nt`rirea disciplinei economico - financiare ]i alte dispozi\ii cu caracter financiar aprobat` prin Legea nr. 59/2002 ]i Ordinul nr. 502/2001 al ministrului  administra\iei  publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei Ordonan\e. Propunerea pe anul 2005 privind programul de reducere a crean\elor ]i datoriilor restante este f`cut` pe baza datelor preliminare pe anul 2004, urm@nd ca ace]ti indicatori s` fie actualiza\i dup` [ncheierea situa\iilor financiare la 31.12.2004.

Av@nd [n vedere considerentele prezentate propunem adoptarea proiectului de hot`r@re prezentat.

DIRECTOR EXECUTIV,                  	     DIRECTOR EXECUTIV ADJ,

Mircea C-tin Predescu                           Vasilica Mazilu

}EF BIROU  SINTEZE  ECONOMICE,

Stoian - Tomescu Ana

Red.MV; STA

Dact.MD

Ex.1

CONSILIUL  JUDE|EAN V^LCEA

Nr. 82  din  04.01.2005

## B/1

# EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind aprobarea Bugetului de venituri ]i cheltuieli, a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene finan\ate din Bugetul propriu al jude\ului, a Obiectivelor ]i criteriilor de performan\` ]i a Programului de reducere a datoriilor ]i crean\elor restante, pe anul 2005 pentru Regia Autonom` Jude\ean` de Drumuri ]i Poduri V@lcea

Cu adresele nr. 3931 din 21.12.2004 ]i nr. 4019 din 03.01.2005, Regia Autonom` Jude\ean` de Drumuri ]i Poduri V@lcea [nainteaz` Consiliului Jude\ean pentru analiz` ]i aprobare Bugetul de venituri ]i cheltuieli, Programul lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, Obiectivele ]i criteriile de performan\` ]i Programul de reducere a datoriilor ]i crean\elor restante, pe anul 2005.

1.Bugetul de venituri ]i cheltuieli al R.A.J.D.P. V@lcea pe anul 2005, [ntocmit [n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2121/5521/2001 al ministrului finan\elor publice ]i ministrului muncii ]i solidarit`\ii sociale a fost fundamentat \in@nd seama de specificul activit`\ii pe care o desf`]oar` regia, respectiv executarea de lucr`ri de construc\ii, moderniz`ri, repara\ii curente ]i capitale de drumuri ]i poduri jude\ene.

Veniturile totale pe anul 2005 au fost estimate la nivelul de 222.000 mil.lei, din care:

| - Venituri din exploatare | 221.500 mil.lei |
| --- | --- |
| - Venituri financiare | 500 mil.lei |

Corelat  cu acestea, cheltuielile totale pe anul 2005 au fost estimate la nivelul de 210.800 mil.lei, din  care:

| - Cheltuieli pentru exploatare | 207.800 mil.lei |
| --- | --- |
| - Cheltuieli financiare | 3.000 mil.lei |

Cre]terea veniturilor totale [n anul 2005 de 4,20% ]i respectiv a cheltuielilor de 4,18% este calculat` [n func\ie de prelimin`rile anului 2004, datele definitive aferente anului 2004  fiind cunoscute dup` data de 25 ianuarie 2005.

Rezultatul brut al exerci\iului economico – financiar pe anul 2005 este estimat la valoarea de 11.200 mil. lei, iar dup` deducerea impozitului pe profit [n sum` de 2.800 mil.lei, rezult` un profit net [n valoare de 8.400 mil.lei.

Profitul net [n sum` de 8.400 mil.lei se  va repartiza respect@ndu-se prevederile O.G. nr. 64/2001 privind  repartizarea profitului la societ`\ile na\ionale, companiile na\ionale ]i societ`\ile comerciale  cu capital integral sau majoritar de stat precum ]i la regiile autonome, aprobat` prin Legea nr.769/2001 ]i prevederile  Ordonan\ei Guvernului nr. 61 din 05.08.2004 pentru modificarea alineatului 1 al articolului 1 din OG nr. 64/2001, dup` cum urmeaz`:

- 840 mil.lei  reprezint` participarea salaria\ilor la profit;

- 4.200 mil.lei  reprezint` v`rs`minte la bugetul propriu al jude\ului;

- 3.300 mil.lei reprezint` alte rezerve ]i constituie surs` proprie de finan\are a regiei.

Conform Ordinului nr. 2121/5521/2001 al ministrului finan\elor publice ]i al ministrului muncii ]i solidarit`\ii sociale privind modul de [ntocmire a bugetelor de venituri ]i cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome ]i la societ`\ile comerciale la care statul este ac\ionar majoritar, [n bugetul de venituri ]i cheltuieli au fost respectate corela\iile impuse de acesta, respectiv  pozi\ia “salarii  brute” este egal` cu pozi\ia “fond de salarii”, adic`  31.000 mil.lei.

La fundamentarea fondului de salarii pentru anul 2005 au fost respectate prevederile Ordinului nr. 502/2001 al ministrului administra\iei publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 79/2001 privind [nt`rirea disciplinei economico - financiare ]i alte dispozi\ii cu caracter financiar.

Ca urmare a aplic`rii prevederilor OG nr.79/2001, indicele c@]tigului mediu lunar pe salariat de 103,30% este mai mic dec@t indicele productivit`\ii muncii care este de 104,20%.

2. Programul lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene a fost fundamentat la nivelul de 35.535.865 mii lei, fonduri ce au fost alocate din bugetul propriu al jude\ului.

Din aceast` sum` 4.958.396 mii lei reprezint` lucr`ri realizate [n anul 2004 ( terasamente bituminoase ]i covoare bituminoase) pentru care Ministerul Transporturilor, Construc\iilor ]i Turismului nu a alocat fondurile conform transferurilor aprobate jude\ului V@lcea pentru a se putea deconta produc\ia realizat` la nivelul men\ionat.

Astfel c`, pentru anul 2005  vor fi executate efectiv lucr`ri [n valoare de 30.577.469 mii lei care constau [n lucr`ri de [ntre\inere curent` a [mbr`c`min\ilor asfaltice ]i drumurilor pietruite, asigurarea scurgerii apelor pluviale, [ntre\inerea semnaliz`rii rutiere, refacere de pode\e, ap`r`ri de maluri, ziduri de sprijin, etc.

Din totalul re\elei de drumuri asfaltate aflate [n administrarea regiei, 80% sunt [mbr`c`min\i asfaltice u]oare. Acestea, conform [ncadr`rii, sunt [mbr`c`min\i semipermanente necesit@nd [ntre\inerea anual`, ca urmare a evolu\iei ascendente a traficului, precum ]i a fenomenlor meteorologice deosebite din perioadele de timp friguros, care [n zona submontan` sunt frecvente ]i cu o intensitate deosebit`. Repara\iile (plomb`rile) sunt absolut necesare at@t pentru asigurarea fluen\ei ]i confortului [n circula\ie c@t ]i pentru stoparea agrav`rii fenomenlor de degradare.

{n program s-au cuprins tronsoane de drumuri clasate a c`ror [mbr`c`minte este de tip balastare simpl`. Pentru [ntre\inere s-au luat [n calcul volume de 300 mc /km balast, [n evaluare prev`z@du-se ]i execu\ia ]an\urilor de p`m@nt pentru asigurarea scurgerilor apelor pluviale.

La [ntre\inerea comun` a tuturor drumurilor sunt prev`zute lucr`ri de cur`\ire a platformei drumurilor de noroiul adus de viituri, tratarea burdu]irilor, aducerea la profil a acostamentelor prin t`iere manual` sau mecanizat`, completarea cu balast colectarea talazurilor de debleu ]i rambleu, etc.

{ntre\inerea curent` pe timp de iarn` cuprinde preg`tirea drumurilor pentru sezonul de iarn`, cur`\iri de ]an\uri, t`ieri de cavaliere ]i corectarea talazurilor pentru [nl`turarea cauzelor care provoac` [nz`pezirea, amenajarea de locuri pentru depozitarea materialelor antiderapante, etc. iar la [ntre\inerea cl`dirilor s-au prev`zut lucr`ri de zugr`veli, vopsitorii, repara\ii acoperi], revizuire instala\ii electrice, termice ]i sanitare.

{n ce prive]te indicativul protejarea corpului ]i a platformei drumului lucr`rile ce se execut` constau [n amenaj`ri ]i complet`ri de acostamente, ]an\uri ]i rigole pavate, corec\ii de albii ]i toren\i, ziduri de sprijin ]i de c`ptu]ire, etc.

La [ntre\inerea periodic` a podurilor, pasajelor, pode\elor ]i tunelurilor s-au cuprins lucr`ri de repara\ii ]i consolid`ri precum ]i lucr`ri de regulariz`ri de albii la poduri.

La indicativul repara\ii curente s-au prev`zut lucr`ri pentru remedierea platformei drumurilor, refacerea ]an\urilor ]i a terasamentelor puternic erodate [n urma ploilor toren\iale c`zute [n perioada anterioar`.

3. {n conformitate cu prevederile art.4 din OUG  nr.79/2001 privind [nt`rirea disciplinei economico - financiare ]i alte dispozi\ii cu caracter financiar, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i ale Ordinului nr. 502/2001 al ministrului administra\iei publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei ordonan\e, contractul de performan\` are ca obiect [ndeplinirea obiectivelor ]i criteriilor de performan\`, aprobate prin bugetul de venituri ]i cheltuieli, [n schimbul drepturilor salariale ale conduc`torului agentului economic stabilite prin contractul individual de munc`.

Contractul de performan\` se revizuie]te anual.

La nivelul agentului economic, [n contractul de performan\` [n afara indicatorilor de performan\` se prev`d [n mod obligatoriu obiective ]i criterii  cuantificabile privind reducerea crean\elor ]i pl`\ilor restante. Acestea se stabilesc prin programe de reducere a crean\elor ]i pl`\ilor restante, care trebuie s` cuprind` indicatorii respectivi, exprima\i [n pre\uri curente ]i comparabile, ]i sunt anex` la bugetele de venituri ]i cheltuieli.

{n aceste  programe se stabilesc limite maxime ale crean\elor ]i pl`\ilor restante.

Obiectivele ]i criteriile de performan\` propuse pentru anul 2005, coeficien\ii de pondere cu care acestea intr` [n analizarea gradului global de [ndeplinire a obiectivelor ]i criteriilor de performan\` [n baza c`rora se acord` drepturile salariale persoanelor care ocup` func\ii de conducere [n cadrul RAJDP V@lcea sunt prev`zute [n Anexa 3.

Nivelul obiectivelor ]i criteriilor de performan\` este determinat pe baza formulelor de calcul prev`zute [n Ordinul nr. 616/2000 al ministrului finan\elor pentru aprobarea Normelor metodologice privind [ntocmirea bugetului de venituri ]i cheltuieli de c`tre agen\ii economici ]i a indicatorilor bugetului de venituri ]i cheltuieli pe anul 2005.

Programul de reducere a crean\elor ]i pl`\ilor restante, exprimat [n pre\uri curente ]i comparabile, este prev`zut [n Anexa 4. Propunerea pe anul 2005 privind programul de reducere a crean\elor ]i datoriilor restante este f`cut` pe baza datelor preliminare pe anul 2004, urm@nd ca ace]ti indicatori s` fie actualiza\i dup` [ncheierea situa\iilor financiare la 31.12.2004.

Bugetul de venituri ]i cheltuieli pe anul 2005 al R.A.J.D.P.V@lcea, Programul lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene   finan\ate din bugetul propriu al jude\ului, Obiectivele ]i criteriile de performan\` [n baza c`rora se acord` drepturile salariale persoanelor care ocup` func\ii de conducere [n cadrul RAJDP V@lcea ]i Programul de reducere a crean\elor restante ]i a datoriilor restante, pe anul 2005 sunt  prezentate [n anexele nr. 1,2, 3 ]i 4.

Av@nd [n vedere cele prezentate, s-a [ntocmit proiectul de hot`r@re pe care [l supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

MV; STA/MD/1