R O M ^ N I A				           	     P R O I E C T

CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

# H O T ~ R ^ R E

privind rectificarea programului lucr`rilor de [ntre\inere

]i repara\ii la drumuri ]i poduri jude\ene, finan\ate

din bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2005, al

Regiei Autonome Jude\ene de Drumuri ]i Poduri V@lcea

Consiliul Jude\ean V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a din data de ________ 2005;

Av@nd [n vedere Expunerea de motive, [nregistrat` la nr.4290 din 12.05.2005, prin care se propune rectificarea programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii la drumuri ]i poduri jude\ene, finan\ate din  bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2005, al Regiei Autonome Jude\ene de Drumuri ]i Poduri V@lcea;

Lu@nd [n considerare Raportul de specialitate al Direc\iei  Economice, [nregistrat la nr.4291 din 12.05.2005, ]i avizele comisiilor de specialitate;

{n conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului nr.15.1993, privind unele m`suri pentru restructurarea regiilor autonome, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;

{n temeiul prevederilor art.109 alin.(1) din Legea administra\iei publice locale, nr.215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,

H O T ~ R ~ } T E:

Art.1: Se aprob` rectificarea programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii la drumuri ]i poduri jude\ene, finan\ate din  bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2005, al Regiei Autonome Jude\ene de Drumuri ]i Poduri V@lcea, potrivit anexei care face parte integrant` din prezenta hot`r@re.

Art.2: Anexa la prezenta hot`r@re [nlocuie]te anexa nr.2 la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr.11 din 14.01.2005.

Art.3: Secretarul General al Jude\ului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hot`râre direc\iilor din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Jude\ean Valcea ]i Regiei Autonome Jude\ene de Drumuri ]i Poduri V@lcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hot`râre a fost adoptat` cu respectarea prevederilor art.110 coroborate cu prevederile art.46 alin. (3) din Legea administra\iei publice locale, nr.215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

P R E } E D I N T E,

Dumitru Bu]e

A V I Z A T

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

A V I Z A T

DIRECTOR EXECUTIV,

### Ion Manolea

R@mnicu V@lcea,

Nr._____ din ___________2005

CVSD/CDE

### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

Nr . 4290  din  12 mai 2005

B/1

# EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind rectificarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2005, al R.A.J.D.P. V@lcea

Prin anexa nr.2 la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 11 din 14.01.2005 a fost aprobat Programul lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, finan\at din bugetul propriu al jude\ului V@lcea, pe anul 2005.

Cu adresele nr. 1543 din 11 mai  2005 ]i nr. 1577 din 13 mai 2005,  Regia Autonom` Jude\ean` de Drumuri ]i Poduri V@lcea [nainteaz` Consiliului Jude\ean V@lcea, pentru analiz` ]i aprobare, documenta\ia necesar` pentru alocarea suplimentar` de fonduri [n vederea execut`rii [n regim de urgen\` a unor lucr`ri de remediere a pagubelor produse de ploile abundente din ultima perioad` la drumurile ]i podurile jude\ene .

Totodat` Regia solicit` ]i modificarea repartiz`rii fondurilor alocate ini\ial lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene.

At@t suplimentarea fondurilor c@t ]i modificarea repartiz`rii pe lucr`ri a sumelor aprobate ini\ial la Programul lucr`rilor de repara\ii de drumuri ]i poduri jude\ene pe anul 2005, au la baz` urm`toarele considerente:

I. Urmare ploilor toren\iale c`zute [n lunile martie – aprilie 2005 starea  drumului DJ  703 F R@mnicu V@lcea – Runcu – limit` jude\ Arge] precum ]i a podului situat pe DJ 677 A Cre\eni – Pesceana - }irineasa situat la Km 34 + 850, s-a agravat considerabil, fapt pentru care este necesar` alocarea sumei de 1.500.000 mii lei la indicativul 113 “Lucr`ri accidentale, refacere dup` inunda\ii, alunec`ri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor ]i podurilor la starea tehnic` ini\ial`”, astfel:

-  700.000 mii lei  pentru lucr`rile de consolidare pil` pod b.a. pe DJ 677A Cre\eni – Pesceana - }irineasa;

- 800.000 mii lei pentru consolidarea drumului DJ 703 F R@mnicu V@lcea – Runcu, Km 8 + 400, ca urmare a alunec`rii terenului.

II. 1. Pentru executarea unor lucr`ri  de strict` necesitate c@t ]i pentru eliminarea efectelor calamit`\ilor provocate la re\eaua de drumuri ( alunec`ri de teren,terasamente distruse, ziduri de sprijin rupte ]i r`sturnate, etc) datorit` ploilor toren\iale c`zute [n ultima perioad` se majoreaz` programul cu suma de 3.100.000 mii lei dup` cum urmeaz`:

= + 327.000 mii lei,la indicativul  102 “{ntre\inerea curent` pe timp de iarn` “ sum` necesar` decont`rii lucr`rilor executate [n luna martie a.c.

= + 1.950.000 mii lei , la indicativul 103 “Tratamente bituminoase, sum` necesar` execut`rii a 4,00 km tratamente bituminoase pe :

- DJ 703 N Berisl`ve]ti – Releu Cozia, km 0 + 000 – 1+ 200       = 1 km [n Comuna Berisl`ve]ti;

- DJ 677 M`dulari – limit` jude\ul Olt, km 4 + 600 – 5 + 600         = 1 km [n comuna M`dulari;

- DJ 678 H  Galicea – Casa Veche, km 6 + 300 – 7 + 300

= 1 km [n comuna Stoile]ti;

- DJ 643 B B`beni – Olte\u – Roe]ti, km 22 + 500 – 23 + 500

= 1 km [n comuna St`ne]ti .

= + 823.000 mii lei, la indicaticvul 113 “ Lucr`ri accidentale, refaceri dup` inunda\ii, alunec`ri de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere  pentru aducerea drumurilor ]i a podurilor la starea tehnic` ini\ial`”, sum` necesar` pentru  remedierea platformei drumurilor, refacerea ]an\urilor, a pode\elor ]i a terasamentelor puternic erodate [n urma ploilor toren\iale pe :

- DJ 703 M Peri]ani – Cornet, alunecare de teren km 3 + 400 ]i km 3 + 600;

- DJ 658 Gura V`ii – Muereasca alunecare de teren Km 9 + 600

- DJ 703 F Rm.V@lcea – Runcu - limit` jude\ul Arge], alunecare de teren km 13 + 500.

2. Se diminueaz` programul cu suma de 3.100.000 mii lei la urm`toarele indicative:

= -  400.000 mii lei la indicativul A.1.6.3. “Gestionarea traficului rutier”

= - 714.000 mii lei la indicativul  101.2.1. “{ntre\inerea platformei drumului”

= - 977.000 mii lei la indicativul 101.2.2. “Asigurarea scurgerii apelor  din zona drumului precum ]i prevenirea efectelor  inunda\iilor” ;

= - 459.000 mii lei la indicativul 101.2.4. “ Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor publice” ;

= - 550.000 mii lei la indicativul 111 “Protejarea corpului ]i a platformei drumului “.

Ca urmare, propunem majorarea cu suma de 1.500.000 mii lei a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, finan\at din bugetul propriu al Jude\ului V@lcea, pe anul 2005 ]i diminuarea cu aceea]i sum` a fondurilor alocate la obiectivul de investi\ii “Modernizare ]i consolidare  DJ 703 Runcu – Cepari, Km 10 + 000 – 13 + 500”, [n comuna Runcu.

Propunerea de rectifiicare a Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, este prezentat` [n anexa A, ]i [nlocuie]te anexa nr. 2 la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 11 din 14.01.2005.

Av@nd [n vedere considerentele prezentate propunem adoptarea  proiectului de hot`r@re ini\iat.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

MV/MD/1

### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA			         AVIZAT

### DIREC|IA ECONOMIC~				          VICEPRE}EDINTE,

Nr. 4291 din 12 mai 2005	   	                                     Ion C[lea

B/1

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind rectificarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2005, al R.A.J.D.P. V@lcea

Prin expunerea de motive nr. 4290 din 12 mai 2005 se propune adoptarea proiectului de hot`r@re privind rectificarea Programului lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al jude\ului, pe anul 2005, al R.A.J.D.P. V@lcea.

Propunerea de rectificare a Programului  lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, prezentat` [n anexa A la proiectul de hot`r@re ini\iat este [n conformitate  cu prevederile art.9 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului nr. 15/ 1993 privind unele m`suri pentru restructurarea regiilor autonome, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ]i se [ntemeiaz` pe considerentul asigur`rii fondurilor necesare realiz`rii unor lucr`ri care s` asigure starea de viabilitate a drumurilor.

Fa\` de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hot`r@re ini\iat.

DIRECTOR EXECUTIV,		        }EF SERVICIU BUGET ,

Mircea Constantin Predescu		              Vasilica Mazilu

MV//MD/1