# CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

# Nr .13056  din 27.12. 2005

### B/1

## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re privind modificarea unor anexe la hot`r@rile Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 190 ]i 193 din 23 decembrie 2005

Prin anexa A la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 190/23 decembrie 2005 s-a aprobat Lista lucr`rilor de refacere a infrastructurii grav afectate - drumuri jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri, pode\e, re\ele de canalizare a apelor pluviale, aliment`ri cu ap`, lucr`ri de ap`r`ri de maluri ]i diguri din administrarea autorit`\ilor administra\iei publice locale, distruse de calamit`\ile naturale produse [n anul 2005, [n jude\ul V@lcea, lucr`ri finan\ate din Fondul de interven\ie la dispozi\ia Guvernului, [n baza HG nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, HG nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005, iar prin anexa nr. 2  la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 193 / 23 decembrie  2005  s-a aprobat rectificarea programului lucr`rilor de repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e finan\ate [n baza HG nr. 821/ 2005 cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, HG nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005, al Regiei Autonome Jude\ene de Drumuri ]i Poduri V@lcea pe anul 2005.

{n urma verific`rii lucr`rilor, [n vederea recep\ion`rii s-a constatat c` la unele dintre acestea  stadiul fizic nu corespunde programului apobat, exist@nd riscul ca la finele lunii decembrie s` nu fie decontate  toate fondurile aprobate din Fondul de interven\ie la dispozi\ia Guvernului pentru jude\ul V@lcea.

{n vederea realiz`rii unei execu\ii bugetare bune la sf@r]itul anului 2005, se propune efectuarea de redistribuire de fonduri de la lucr`rile care prezint`  nerealiz`ri fa\` de prevederile aprobate ini\ial ]i care se afl` [n execu\ia altor constructori dec@t RAJDP V@lcea, la lucr`rile al c`ror stadiu fizic de execu\ie permite decontarea acestora ]i se afl` [n execu\ia Regiei Autonome Jude\ene de Drumuri ]i Poduri V@lcea.

Propunerea de redistribuire de fonduri [ntre lucr`rile de repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, drumuri comunale, str`zi , poduri ]i pode\e finan\ate [n  baza HG nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, HG nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005, este prezentat` [n anexa nr. 1 ]i [nlocuie]te anexa A la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 190 /23.12.2005 , iar propunerea de majorare a Programului lucr`rilor de repara\ii drumuri ]i poduri jude\ene, drumuri comunale, str`zi poduri ]i pode\e  finan\ate [n baza HG nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, HG nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005,este prezentat`  [n anexa nr.2 ]i [nlocuie]te anexa nr.2 la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr.193/23 decembrie 2005.

Av@nd [n vedere cele prezentate s-a ini\iat proiectul de hot`r@re pe care [l supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea

PRE}EDINTE,

#### Dumitru Bu]e

##### MV/MD/1

# CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA		        	        AVIZAT

DIREC|IA ECONOMIC~				       VICEPRE}EDINTE,

# Nr . 13057 din 27. 12 .2005                                               Ion C[lea

### B/1

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re privind modificarea unor anexe la hot`r@rile Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 190 ]i 193 din 23 decembrie 2005

Prin expunerea de motive nr. 13056 din 27.12. 2005, se propune  adoptarea proiectului de hot`r@re privind modificarea unor anexe la hot`r@rile Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 190 ]i 193 din 23 decembrie 2005.

Propunerea de modificare a anexei A la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr., 190/ 23.12.2005 ]i a Anexei nr.2 la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 193/23.12.2005, prezentat` [n anexele nr. 1 ]i 2 la proiectul de hot`r@re ini\iat, este [n conformitate cu prevederile din OUG  nr. 45/2003, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i se [ntemeiaz` pe considerentul realiz`rii unei execu\ii bugetare bune la sf@r]itul anului 2005.

Fa\` de cele prezentate  propunem adoptarea  proiectului de hot`r@re.

DIRECTOR EXECUTIV,           DIRECTOR  EXECUTIV ADJ.,

Mircea C-tin Predescu                           Vasilica Mazilu

MV/MD/1