CONSILIUL  JUDEŢEAN  VÂLCEA

Nr. 13583 din 14 noiembrie 2006

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii    ,, RETEHNOLOGIZARE ŞI DEZVOLTARE  CET GOVORA’’

În ,, Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2006 cu finanţare parţială sau integrală de la buget”  este cuprins la capitolul 70.02- Locuinţe servicii şi dezvoltare publică , lit. B – Lucrări noi ,  obiectivul de investiţii   ,, Retehnologizare şi dezvoltare  CET Govora’’.

În scopul retehnologizării s-a elaborat documentaţia tehnico – economică faza : Studiu de fezabilitate, care analizează mai multe variante pentru retehnologizarea unităţii  :

1. Îmbunătăţirea sistemului existent şi păstrarea combustibilului lignit.

2. Îmbunătăţirea sistemului existent şi trecerea la huilă.

3. Îmbunătăţirea parţială a sistemului existent şi adăugarea unui ciclu

combinat.

4. Construirea unei noi centrale cu ciclu combinat.

5. Îmbunătăţirea sistemului existent , trecerea la huilă şi construirea unei

mici unităţi de cogenerare pentru termoficare.

6. Îmbunătăţirea sistemului existent , trecerea unui cazan pe huilă şi două pe lignit, realizarea unor instalaţii pentru producerea de energie verde din surse regenerabile sau alternative.

În urma analizării variantelor prezentate a rezultat că varianta - 6 Îmbunătăţirea sistemului existent , trecerea unui cazan pe huilă şi două pe lignit  şi realizarea unor instalaţii pentru producerea de energie verde din surse regenerabile sau alternative prezintă mai multe avantaje, respectiv această variantă păstrează structura generală a centralei existente, cu creşterea capacităţii de producere a energiei electrice până la un nivel de 250 MW.

În acest sens se propune retehnologizarea cazanelor de abur pe cărbune nr. 5 şi nr.6  existente şi conversia cazanului nr. 7 pentru funcţionarea pe huilă procurată din import (  huilă cu o putere calorifică de cca 6.000 kcal/kg).

În cadrul retehnologizării se propune :

- schimbarea sistemului de combustie cât şi sistemul de transport şi tratament al cărbunelui ( moara de măcinat a cărbunelui), schimbarea conductelor interioare corodate, înlocuirea valvelor şi acţionarea electrică parţială  a acestora , modernizarea  apartelor de măsură ,  control şi avertizare precum şi completarea acestora, echiparea cazanelor cu un sistem modern de control al arderii şi control  al gazelor evacuate cu înlocuirea filtrelor electrostatice  ; întreg procesul de ardere va fi automatizat , monitorizat  şi asistat de calculator;

- realizarea inlocuirii izolaţiei şi a platformelor cazanelor şi schimbarea supapelor  de siguranţă;

- realizarea unui sistem  pentru desulfurare  ;

-   pentru creşterea capacităţii de producere a energiei electrice se vor monta

3 noi turbine  cu o capacitate totală de  160,7 MW; pentru asigurarea

siguranţei în exploatare se vor monta reductoare de presiune care vor

asigura controlul presiunii;

- reabilitarea tuturor sistemelor auxiliare - instalaţia de alimentare cu apă, instalaţia de preparare a apei fierbinţi , turnurile de răcire şi sistemul de aer comprimat ;

- se va reabilita reţeaua electrică de joasă şi medie tensiune, inclusiv cablurile electrice ale centralei prin realizarea de noi trasee;

- reabilitarea încăperilor cazanelor şi ale grupurilor electrice şi  verifica structura de rezistenţă, mai ales a structurii metalice, care este supusă coroziunii;

- se propune utilizarea parţială a  cenuşii rezultate în urma procesului de ardere; o parte a cenuşii va fi transportată pe calea rutieră la Berbeşti unde va fi depozitată în golurile rezultate după exploatarea lignitului;

- se vor realiza instalaţii energetice funcţionând pe combustibil regenerabil sau alternativ pentru îmbunătăţirea bilanţului CET Govora de CO2 şi producerea de energie verde.

Lucrările precizate se vor realiza pe amplasamentul CET Govora în spaţiile existente reabilitate eliberate de instalaţii vechi .

Transportul la Berbeşti şi valorificarea parţială a cenuşii de termocentrală va permite  ca până în anul 2008 să scadă cantitatea de cenuşă care va fi depozitată în actualul depozit  , cu condiţia ca până în 2008 să se realizeze un  nou depozit şi facilităţile necesare pentru descărcare în carierele epuizate la Berbeşti.

În urma realizării retehnologizării există premisele reducerii personalului de la  1250  la cca 900.

Toate acestea, vor contribui la respectarea reglementărilor UE şi legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte limitele şi termenele de încadrare a emisiilor  poluante de gaze şi pulberi în atmosferă;

Potrivit prevederilor art. 128  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare , lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Urmare celor menţionate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea  indicatorii tehnico - economici rezultaţi, la faza ,,Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii  ,, Retehnologizare şi dezvoltare  CET Govora “ – Râmnicu Vâlcea  , jud. Vâlcea  "- varianta 6 - Îmbunătăţirea sistemului existent , trecerea unui cazan pe huilă şi două pe lignit  şi realizarea unor instalaţii pentru producerea de energie verde din surse regenerabile sau alternative:

TITULAR : Consilul Judeţean Vâlcea

BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Vâlcea – S.C. CET Govora  S.A.

PROIECTANT : S.C.MVV – Consulting , Mannheim - Germania

AMPLASAMENT:  Râmnicu Vâlcea, terenul aparţinând domeniului privat al  judeţului

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

| - Valorea totală a investiţiei | mii lei | 437.938,00 |
| --- | --- | --- |
| ( preţuri valabile noiembrie 2006) | mii euro | 125.125,00 |
| - Capacităţi |  |  |
| -putere instalată suplimentară | MW | 160,70 |
| - preţ apă fierbinte - preţ abur industrial | Lei/Gcal Lei/Gcal | 140,00 63,00 |
| - preţ energie electrică | MWh | 160,00 |
| - Durata de realizare | luni | 72 |

*Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici nu se publică fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a clădirilor  se va proteja pentru zona seismică de calcul         ,, D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanaţarea obiectivului de investiţii  se va realiza din bugetul judeţului,  şi din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investiţii, aprobată .

PREŞEDINTE ,

Dumitru Buşe

CONSILIUL  JUDE|EAN  VÂLCEA                                    DE ACORD

Nr. 13584 din 14 noiembrie    2006                                VICEPREŞEDINTE,

Nicolae Pătru

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţii  ,, Retehnologizare şi dezvoltare  CET Govora’’   Râmnicu Vâlcea  , jud. Vâlcea  "

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea  proiectului  de   hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza: Studiu de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii   ,,Retehnologizare şi dezvoltare  CET Govora “,Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea .

Obiectivul de investiţii este cuprins în ,,Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2006 cu finanţare parţială sau integrală de la buget”   la capitolul70.02- Locuinţe servicii şi dezvoltare publică , lit. B – Lucrări noi, finanţarea fiind asigurată  din bugetul judeţului.

Potrivit prevederilor art.104 alin. (1) lit. a şi b,alin.(2), lit. d, alin. (3) lit. f şi art. 128  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului ,  organizarea şi funcţionarea, societăţilor comerciale de interes judeţean şi   exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Obiectivele  se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Urmare celor menţionate mai sus , propunerea este în conformitate cu prevederile  legale.

DIRECTOR  EXECUTIV ,                                  ŞEF SERVICIU,

Florea Mierluş                                        Liviu Constantinescu

PN/PN/ 2ex.

Anexă* la Hotărârea nr. ..........

din        noiembrie    2006

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI ,,  RETEHNOLOGIZARE ŞI DEZVOLTARE  CET GOVORA “, RÂMNICU VÂLCEA JUDEŢUL VÂLCEA

TITULAR : Consilul Judeţean Vâlcea

BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Vâlcea – S.C. CET GOVORA S.A.

PROIECTANT : S.C.MVV – Consulting , Mannheim - Germania

AMPLASAMENT:Râmnicu Vâlcea, terenul aparţinând domeniului privat al  judeţului.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

| - Valorea totală a investiţiei | mii lei | 437.938,00 |
| --- | --- | --- |
| ( preţuri valabile noiembrie 2006) | mii euro | 125.125,00 |
| - Capacităţi |  |  |
| - putere instalată suplimentară | MW | 160,70 |
| - preţ apă fierbinte - preţ abur industrial | Lei/Gcal Lei/Gcal | 140,00 63,00 |
| - preţ energie electrică | MWh | 160,00 |
| - Durata de realizare | luni | 72 |

*Anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a clădirii se va proteja pentru zona seismică de calcul

,, D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINAN|AREA  INVESTIŢIEI

Finanaţarea obiectivului de investiţii  se va realiza din bugetul judeţului,  şi din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investiţii, aprobată .

PRESEDINTE,

Dumitru Buşe

NP/NP/ 1 ex.