CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA					AVIZAT

DIRECTIA ECONOMICĂ						VICEPREŞEDINTE,

Nr. 12237  din 17.09.2007                                                                  Ion Cîlea

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  modificarea Programului lucrărilor

de întreţinere şi reparaţii la drumurile  judeţene, pe anul 2007

Prin expunerea de motive nr. 12236 din 17 septembrie  2007, se propune adoptarea  proiectului de hotărâre privind  modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile  judeţene, pe anul 2007.

Propunerea prezentată în anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 are în vedere realizarea unor lucrări pe drumurile judeţene pe porţiunile unde acestea sunt degradate şi există o densitate  mare a populaţiei şi este în conformitate cu prevederile  art. 19 alin.(2) din Legea privind finanţele publice, nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Vasilica  Mazilu

MP/MD/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Nr.  12236  din 17.09.2007

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene, pe anul 2007

1. Prin adresa nr. 4485 din 13 septembrie 2007, Primăria comunei Laloşu ne aduce la cunoştinţă faptul că porţiunea de drum pentru care s-a aprobat realizarea de tratamente bituminoase  între km 4+850 – 6+850, este amenajată şi nu necesită executarea de lucrări de acest gen.

Ca urmare, Primăria comunei Laloşu propune executarea de lucrări pe altă porţiune de drum, situată între km 8+000 – 10 + 000 şi modificarea corespunzătoare a anexei nr. 9.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 141 din 31 august 2007, după cum urmează:”DJ 644 A Limită judeţul Olt – Laloşu – Făureşti, km 8+000 – 10+ 000”.

2. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 141/31 august 2007, s-a aprobat rectificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene în cadrul căreia a fost prevăzută şi realizarea de covoare bituminoase pe „ DJ 677 E Ştefăneşti- Dobruşa, între Km 3+000 – 5+000”.

Ulterior acestei aprobări, prin adresa nr. 2907 /5 septembrie 2007, Primăria comunei Ştefăneşti solicită realizarea acestor lucrări între alte poziţii kilometrice, respectiv pe porţiunea 4+000- 6+000, având în vedere următoarele considerente:

- pe porţiunea propusă (4+000- 6+000) există obiective social – culturale: şcoala şi grădiniţa Dobruşa de Sus, monumentul istoric Mânăstirea Dobruşa, poligonul de tragere Dobruşa, bazele şi pavilioanele serviciului comunal de alimentare cu apă;

- densitatea gospodăriilor şi a populaţiei este mult mai mare decât pe porţiunea 3+000 – 5+000 Km.

Urmare celor prezentate, propunem modificarea anexei nr. 9.3 din cadrul  Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene „Covoare bitumonoase”, prin modificarea poziţiei kilometrice, astfel: DJ 677 E Ştefăneşti- Dobruşa, Km 4+000- 6+000”.

3. Prin adresa nr. 2738 din 12 septembrie 2007, Primăria comunei Racoviţa ne aduce la cunoştinţă faptul că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 141/31 august 2007, s-a aprobat rectificarea Programului lucrărilor  de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene în cadrul căruia a fost prevăzută şi realizarea de covoare bituminoase pe „DJ 703 P Racoviţa – Titeşti, km 0+000 – 1 +000 şi km 8+ 528 – 9+528”.

Primăria comunei Racoviţa ne face cunoscut că porţiunea de drum  situată între km 0 + 000 – 1 +000 utilajele pe şenile şi autobasculantele de 40 to ale SC HIDROCONSTRUCŢIA SA,  care are şantier de lucru în această zonă, vor degrada rapid asfaltul.

Ca urmare, Primăria comunei Racoviţa propune executarea lucrărilor de covoare bituminoase pe altă porţiune de drum, respectiv între km 1+200 şi 2+200, modificându-se corespunzător poziţia din anexa nr. 9.3. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, după cum urmează: „DJ 703 P Racoviţa – Titeşti, km 1+200 – 2 +200 şi km 8+ 528 – 9+528”.

4. Primăria comunei Voiceşti ne comunică prin adresa nr. 1739 din 10 septembrie 2007,  că pe porţiunea de drum de la km 0+000 la km 3+850 drumul este modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică bituminoasă.  De la km 3+ 850 la km 7+ 000 drumul prezintă o stare tehnică bună, la nivel de pietruire dar nu este modernizat.

Având în vedere importanţa acestui traseu de drum cât şi faptul că infrastructura are elementele geometrice corespunzătoare categorii de încadrare a acestui drum, se propune a se realiza modernizarea sectorului de drum de 1 km începând cu km 3 + 850, modificându-se în mod corespunzător poziţia din Anexa nr.9.3 după cum urmează  „DJ 648 B Voiceşti- Tighina, km 3 + 850 – 4 + 850”.

5. Prin referatul nr. 12391/19 septembrie 2007, aprobat de ordonatorul principal de credite, Direcţia Tehnică propune efectuarea unor modificări între indicative în cadrul „Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene”, cu încadrarea  în volumul  total de fonduri aprobate pe anul 2007.

Argumentele care stau la baza acestei solicitări sunt determinate de faptul că urmare vizitelor în teren a specialiştilor din cadrul Direcţiei Tehnice, s-a constatat  că ploile abundente înregistrate în acest an au afectat mai multe drumuri judeţene aflate pe raza administrativ – teritorială a judeţului Vâlcea, ceea ce determină execuţia, în regim de urgenţă a unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe drumurile afectate.

Astfel,  creşterea debitului torentului Valea Mare, în lunile august – septembrie 2005 a făcut ca podeţul amplasat pe drumul judeţean DJ 676 Cerna – Slătioara – Lăpuşata – Tetoiu – Irimeşti, la km. 56+350, în comuna Tetoiu să fie distrus în întregime, circulaţia rutieră fiind întreruptă. Pentru a se restabili circulaţia rutieră, în regim de urgenţă s-a realizat o variantă provizorie prin montarea, în baterie, a două tuburi prefabricate din beton armat cu Ø1200 mm fiecare. Acest podeţ provizoriu, fiind subdimensionat, a fost distrus în mod repetat de apele care s-au scurs în cazul ploilor torenţiale, fiind necesară refacerea podeţului, în regim de urgenţă, astfel încât acesta să poată prelua în orice condiţii, debitele care se scurg în cazul ploilor torenţiale şi implicit aducerea drumului la starea tehnică iniţială.

De asemenea, ploile torenţiale căzute în luna august 2007 au produs creşteri mari ale debitului de apă care s-au scurs de pe versanţi pe drumul judeţean DJ 677 Mădulari – Şuşani, km. 12+000 – 14+000, pe drumul judeţean DJ 676B Glăvile – Olteanca – Lăpuşata, km.9+800 – 12+300 şi pe drumul judeţean DJ 643B DJ 643 – Valea Mare – Roeşti, km.20+200 – 24+000, afectând suprastructura acestora, pe o lungime de cca. 2000 ml, 2500 ml, respectiv 1500 ml, fiind necesară execuţia, în regim de urgenţă, a unor lucrări de curăţare şi înlăturare a noroiului adus de viituri, reprofilare, tratare burduşiri, aşternere de material pietros pe platforma drumurilor precum şi refacerea şanţurilor şi rigolelor

Pe drumul judeţean DJ 703M Perişani – Cornet, podul  de la km. 0+952, pe raza teritorială a comunei Perişani, a fost afectat de ploile abundente din acest an. Creşterea debitului pârâului Băiaş a afuiat masiv culeea mal drept a podului şi a adâncit albia în zona podului. Pentru evitarea pierderii stabilităţii podului şi  întreruperea circulaţiei este necesară intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea  unor lucrări de consolidare - subzidire a culeei mal drept a  podului şi execuţia unui prag de colmatare  .

Faţă de cele prezentate, propunem nominalizarea acestor lucrări de aducere a drumurilor  şi podurilor la starea tehnică iniţială, în cadrul Indicativului 113 – “Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afuieri de poduri, etc. pentru aducerea drumurilor şi podurilor la starea tehnică iniţială”

Valoarea total estimativă a acestor lucrărilor de la poziţiile 3 - 7 din lista anexată este de 500.901 ,00 lei.

Menţionăm că, aceste lucrări de reparaţii curente sunt necesare pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi se vor executa în scopul aducerii drumurilor la starea tehnică iniţială, restabilirii circulaţiei rutiere şi readucerii stării tehnice degradate a drumurilor judeţene la o stare corespunzătoare desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier.

Totodată, apropierea sezonului rece, necesită asigurarea unei viabilităţi corespunzătoare a reţelei de drumuri pe timpul iernii. Aplicarea selectivă a ansamblului de acţiuni specifice activităţii de iarnă au ca scop prevenirea înzăpezirii drumurilor publice, deszăpezirea efectivă ( manuală şi mecanică ) şi combaterea poleiului, fapt pentru care se propune alocarea sumei de 312 mii lei, la indicativul 102 “Întreţinere curentă pe timp de iarnă”, prin diminuarea cu aceeaşi sumă la indicativul 113 “Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afluieri de poduri, etc. pentru aducerea drumurilor şi podurilor la starea tehnică iniţială”.

De asemenea, propunem alocarea sumei de 12.000,00 lei de la Ind. A2 “Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri publice” pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice în vederea refacerii podeţelor amplasate pe DJ 643B DJ 643 – Valea Mare – Roeşti, la km. 31+450 şi la km. 31+700, ca urmare a distrugerii acestora de ploile torenţiale din acest an.

Contravaloarea acestor lucrări de strictă necesitate va face ca la unele indicative să se depăşească valoarea prevăzută în program.

Având în vedere organizarea procedurii de licitaţie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări, precum şi  faţă de cele prezentate se impune rectificarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, finanţat din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2007, prin modificarea  sumelor între indicative şi aprobarea lui, cu încadrarea în suma totală de 19.442.530 lei, aprobată pe anul 2007.

Propunerea de modificare a anexelor nr. 9.2, 9.3 şi a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene este prezentată în anexele nr. 1,2,3,4 şi 5.

Precizăm că anexele nr. 1, 2 , 3 şi 4 înlocuiesc anexele nr. 9.2; 9.3; 9 şi 9.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 141 /31 august 2007 iar anexa nr. 5 înlocuieşte anexa nr. 3.2. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 29 iunie 2006.

Faţă de cele prezentate propunem analizarea proiectului de hotărâre iniţiat şi adoptarea hotărârii

PREŞEDINTE,

Dumitru Buşe

MP/MD/1