# CONSILIUL JUDEŢEAN VĂLCEA

Nr. 15681  din 22.11.2007

# C/1

## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea alocaţiilor bugetare pe anul 2007 pentru finanţarea  Programului judeţean de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 79 din 6 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 170 din 31 octombrie 2007, s-a aprobat modificarea şi completarea ”Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor”, finanţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, republicată, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1256/2005, pe anul 2007, în judeţul Vâlcea.

Urmare analizei efectuate, cu privire la stadiul realizării lucrărilor, a derulării serviciului de proiectare cât şi a unor modificări intervenite ca urmare a promovării unor proiecte de alimentare cu apă în cadrul Programului PHARE 2005 CES „Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului” se impune modificarea alocaţiilor bugetare pe anul 2007 la unele poziţii cuprinse în ”Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor”, finanţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

I. Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, conform HG nr. 577/1997, modificată şi completată prin HG nr. 1256/2005 şi HG nr. 279/2007

Pentru anul 2007 s-au alocat judeţului Vâlcea în vederea susţinerii acestui subprogram, fonduri în sumă de 3.892.092,74 lei, din care: 1.250.000 lei de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor: 2.220.246 lei din credit extern (fără TVA) şi 421.846,74 lei TVA aferent creditului extern, fonduri care au fost repartizate cu  prioritate pentru continuarea lucrărilor în curs de execuţie, în comunele : Grădiştea, Goleşti, Orleşti, Voiceşti, Vlădeşti, Pietrari, Şuşani, Suteşti, Păuşeşti, Fârtăţeşti şi Valea Mare, cât şi pentru începerea execuţiei a 2 lucrări noi de asfaltare şi reabilitare drumuri comunale în localităţile: Horezu şi Perişani. De asemenea, au fost repartizate fonduri pentru elaborarea documentaţiilor tehnico – economice pentru un număr de 14 lucrări noi, în localităţile: Mitrofani, Titeşti, Sălătrucel, Budeşti, Roşiile, Pesceana, Roeşti, Buneşti, Stoileşti, Bălceşti, Valea Mare, Vaideeni, Muereasca şi Scundu.

Repartizarea pe localităţi şi în cadrul localităţilor pe lucrări, a alocaţiilor  bugetare în suma menţionată mai sus, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 170 din 31 octombrie 2007.

Analiza efectuată la data de 20 noiembrie 2007, cu privire la derularea subprogramului, a scos în evidenţă necesitatea de a fi efectuate unele modificări privind alocaţiile bugetare pe anul 2007, la unele poziţii, determinate în special de etapele ce trebuiesc parcurse în pregătirea, promovarea la aprobare, aprobarea şi realizarea efectivă a acestor lucrări (anexa nr.1).

II. Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor, conform HG nr. 577/1997, modificată şi completată prin HG nr. 1256/2005 şi HG nr. 279/2007

Pentru anul 2007 s-au alocat judeţului Vâlcea  fonduri în sumă de 3.677.045 lei, din care: 800.000 lei de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; 2.417.685 lei credit extern (fără TVA) şi 459.360 lei TVA aferent creditului,  care au fost defalcate cu prioritate pentru lucrările cu stadiu fizic avansat, cu condiţii de punere în funcţiune, parţial (Costeşti, Dăeşti, Voineasa, Bărbăteşti, Malaia, Berislăveşti, Stoileşti şi Dănicei), cât şi pentru  elaborarea unor faze de proiectare, în special studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate, care vor constitui baza accesării de fonduri structurale şi de coeziune, la 28 obiective de investiţii noi în localităţile: Păuşeşti Măglaşi, Mădulari, Orleşti, Runcu, Muereasca, Stoeneşti, Goleşti, Copăceni, Livezi, Pesceana, Glăvile, Mitrofani, Tetoiu, Zătreni, Lungeşti, Măciuca, Lăcusteni, Sineşti, Scundu, Lădeşti – extindere, Costeşti – extindere, Ghioroiu, Mihăeşti – extindere, Măldăreşti, Tomşani, Oteşani, Cernişoara, Olanu, Galicea, Drăgoeşti, Buneşti, Vaideeni şi Slătioara, localităţi rurale care se confruntă cu lipsa resurselor de apă şi întâmpină greutăţi în asigurarea condiţiilor minimale de infrastructură rurală.

În cadrul Programului PHARE 2005 CES „Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului” au fost aprobate spre finanţare 7 proiecte de alimentare cu apă, în localităţile: Tomşani, Oteşani, Cernişoara, Runcu, Goleşti, Copăceni, Zătreni,  care sunt cuprinse şi în Subprogramul de alimentarea cu apă , conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând situaţia producţiei raportate la data de 31 octombrie 2007 şi stadiul proiectelor, s-a constatat la unele poziţii depăşirea programului, datorită proceselor tehnologice care nu puteau fi întrerupte, iar la altele imposibilitatea realizării programului din cauza alocaţiilor mici în comparaţie cu valoarea reală de contractare a serviciului de proiectare. În acest sens, se impune efectuarea redistribuirii fondurilor alocate între poziţiile din program (anexa nr. 2).

Faţă de cele expuse mai sus, vă rugăm să adoptaţi hotărâre privind modificarea alocaţiilor bugetare pe anul 2007 pentru finanţarea Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin HG nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi redistribuirea sumelor alocate în anul 2007, pe obiective conform  anexelor nr. 1 (col.11, col.13 şi col.14) şi nr. 2 (col. 8, col.10 şi col.11) , la proiectul de hotărâre.

La redristribuirea acestor sume s-a acordat prioritate obiectivelor aflate în curs de execuţie ( în continuare) şi care au producţie realizată şi nedecontată.

PREŞEDINTE,

Dumitru BUŞE

C.B../C.B./ 2 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA			                         AVIZAT:

DIRECŢIA TEHNICĂ				                           VICEPREŞEDINTE,

Nr. 15682 din 22.11. 2007

Cristian BUICAN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea alocaţiilor bugetare pe anul 2007 pentru finanţarea Programului judeţean de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 79 din 6 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre alăturat, se propune modificarea alocaţiilor bugetare pe anul 2007 pentru finanţarea Programului judeţean de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.79 din 6 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3) lit.d) şi e) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, potrivit cărora consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială  şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti sau municipale implicate; ale art. 2. alin. (1) din HG nr. 577/1997, modificată şi completată prin HG nr. 1256/2005 şi HG nr. 279/2007 potrivit cărora Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor fundamentează împreună cu consiliile judeţene necesarul anual de fonduri şi ale art. 19. alin. (3) din Norma metodologică de aplicare a HG nr. 577/1997, potrivit cărora Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor analizează şi avizează listele cu propunerile de finanţare primite de la consiliile judeţene. .

Având în vedere cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Florea MIERLUŞ

ŞEF SERVICIU,

Liviu CONSTANTINESCU

C.B./C.B./ 2 ex.