cUPRINS

1	INFORMAŢII GENERALE	5

1.1	Ţara Autorităţii Contractante	5

1.2	Autoritatea Contractanta	6

1.3	Generalităţi relevante	6

1.3.1	Sectorul de termoficare din România	6

1.3.2	Programe desfasurate sau in curs de desfasurare in acest sector	12

1.3.3	Evoluţia structurii instituţionale/Responsabilităţi	14

1.4	Zona Proiectului	17

1.5	Grupuri vizate	19

2	OBIECTIVE - REZULTATE PRECONIZATE	19

2.1	Obiectivele generale ale Proiectului	19

2.2	Obiectivele specifice ale Proiectului	19

2.3	Obiectivul General al Contractului	19

2.4	Obiectivele Specifice ale Contractului	19

2.5	Rezultate care trebuie atinse de Prestator	20

3	PREMISE & RISCURI	20

3.1	Premise	20

3.2	Riscuri	21

4	SCOPUL SERVICIILOR	21

4.1	Generalităţi	21

4.2	Descrierea lucrarilor propuse	22

4.3	Responsabilitatile Beneficiarului	23

4.4	Mecanismul cooperarii	23

4.5	Activităţi specifice	24

4.5.1	Activitatea 1 – Suport in managementul Proiectului	24

4.5.2	Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovare a Proiectului	26

4.6	Rezultate asteptate:	27

4.6.1	Documente care trebuie prezentate:	27

4.6.2	Materiale ce trebuie realizate:	27

5	LOGISTICĂ ŞI PERIOADE DE TIMP	28

5.1	Locaţie	28

5.2	Data de începere & Perioada de execuţie	28

6	CERINŢE	28

6.1	Organizare si Metodologie	28

6.1.1	Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant	28

6.1.2	Metodologia de prestare a serviciilor	28

6.1.3	Organizarea si planificarea în timp a activităţilor, pe durata contractului	29

6.2	Personal	29

6.3	Experţii proiectului	30

6.3.1	Experţii cheie	30

6.4	Alti experti (experti non-cheie)	31

6.5	Personalul de backstopping	32

6.6	Facilităţi furnizate de Consultantul  de Management al Proiectului	32

7	RAPOARTE	33

7.1	Rapoarte generale	33

7.2	Rapoarte Speciale	34

7.3	Transmiterea  & aprobarea rapoartelor	34

8	MONITORIZARE ŞI EVALUARE	35

8.1	Indicatori generali	35

8.2	Rezultate masurabile	35

Definiţii şi Abrevieri

“Autoritatea Contractantă” reprezintă Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea

"Proiectul" reprezintă: Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei

"Lucrările“ reprezintă contractele de lucrări privind sursa de căldură, finanţate de Proiect.

"Serviciile" reprezintă contractul de servicii încheiat cu Consultantul şi finanţat de Proiect.

"Consultantul Supervizare" (Prestator) reprezintă compania desemnată de Autoritatea Contractantă în vederea furnizării Serviciilor pentru Supervizarea Lucrărilor în contractele de lucrări privind sursa de căldură.

"Consultantul    Management"    reprezintă    compania    desemnată    de    Autoritatea Contractantă   în   vederea   furnizării   Serviciilor   pentru   Management-ul   Implementării Proiectului.

"Contractorul"   reprezintă   compania   a   cărei   Ofertă   este   acceptată   de   Autoritatea Contractantă şi care va executa Lucrările.

"Contractul" reprezintă contractul semnat de Autoritatea Contractantă şi Contractor.

"Fondul de Coeziune" este un instrument structural al Comisiei Europene care finanţează până la 85% din cheltuielile eligibile ale proiectelor importante care includ infrastructura mediului si transporturilor.

„Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea Consultantului Supervizare, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă.

„Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă certificatul emis de Consultantul Supervizare precizând data la care lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi defecţiunile sunt remediate.

Perioada de Notificare a Defecţiunilor – PND – înseamnă perioada de notificare a defecţiunilor aparute la Lucrări - durata se va stabili în contractele de lucrări şi va fi de minim 12 luni.

“Teste dupa Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contractul de lucrări (se aplică în general la contractele pentru proiectare şi execuţie lucrări ) şi care sunt efectuate după ce Lucrările sunt recepţionate de către Autoritatea Contractantă.

„Procesul Verbal de Recepţie Finală” înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea Consultantul Supervizare, recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (dupa caz) de către Autoritatea Contractantă, potrivit prevederilor.

„Certificatul de Recepţie Finală” înseamnă certificatul emis de Consultantul Supervizare care precizează data la care Contractorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract.

MMP – Ministerul Mediului şi Pădurilor (fostul MMDD –Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile)

# INFORMAŢII GENERALE

## Ţara Autorităţii Contractante

România.

România este localizată în Sud-Est-ul Europei, în avalul cursului inferior al Râului Dunărea, inclusiv Delta, având ieşire la Marea Neagră în partea de Sud-Est a ţării. Ţările vecine sunt: Ucraina în Nord, Ungaria în Vest, Serbia în Sud-Vest, Bulgaria în Sud şi Moldova în Est.

Populaţia: aproximativ 21.681.000 de locuitori

Suprafaţă: 237.500 km²

Limba oficială: Româna

Capitala ţării: Bucureşti

Relief: Variat; Munţii Carpaţi (înălţime maximă 2.544 m), dealuri şi depresiuni în centru şi în zona Sub-Carpatică, câmpii (în Sud, între Dunăre şi Munţii Carpaţi; în Vest).

Clima: Temperat continentală de tranziţie, specifică pentru Europa centrală

Râul principal: Dunărea; 1.075 km din Dunăre curg pe teritoriul României şi se varsă în Marea Neagră prin ecosistemul natural Delta Dunării care are o suprafaţă de 4.340 km².

Lucrările prevăzute sunt localizate în Judeţul Vâlcea în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Figura 1 Localizarea Judetului Vâlcea in Romania

## Autoritatea Contractanta

Autoritatea de Contractare este:

Entitatea care implementează proiectul este Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare a energiei termice, în conformitate cu  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată şi completată prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006  si a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare .

Responsabilitatea directă pentru implementarea Proiectului este delegată Unităţii de implementare a proiectului.

## Generalităţi relevante

### Sectorul de termoficare din România

Sectorul energetic reprezintă o sursă de poluare importantă, ca urmare a extracţiei, prelucrării şi arderii combustibililor fosili. Din arderea combustibilului pentru producerea de energie rezultă circa 88% din emisiile totale la nivel naţional de NOx, 90% din cele de SO2 şi 72% din cantitatea de pulberi în suspensie evacuate în atmosferă, în anul 2005.

Circa 80% din grupurile termoenergetice din ţara noastră au fost instalate în perioada 1970-1980, depăşindu-şi practic durata de viaţă normală. Majoritatea capacităţilor termoenergetice nu sunt echipate cu instalaţii performante pentru reducerea poluării, în felul acesta emisiile de NOx şi SO2 situându-se peste valorile maxime acceptate în UE. În ultimii 10 ani au fost modernizate / retehnologizate unele centralele termoelectrice cu o capacitate de aproximativ 10% din puterea instalată.

În contextul aderării la UE a fost transpusă în legislaţia românească şi este în curs de implementare Directiva 2001/80/EC privind Instalaţiile Mari de Ardere (IMA). În vederea implementării acestei Directive, au fost inventariate 174 instalaţii mari de ardere, instalaţii care trebuie sa se alinieze la cerinţele comunitare in domeniu, esalonat, până in anul 2017.

De asemenea, Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor a fost transpusă în legislaţia românească. În aceste condiţii, 20 de depozite de deşeuri (halde de zgură şi cenuşă din industria energetică) care utilizează instalaţii pe bază de “hidro-transport” (transport pe bază de apă) vor trebui să se retehnologizeze în vederea conformării cerinţelor de mediu până în anul 2013.

Cele 174 instalaţii mari de ardere - electrocentrale şi termocentrale cu o putere termică egală sau mai mare de 50 MW, utilizează în principal combustibili fosili.

În urma analizei celor 174 de instalaţii, România a obţinut perioade de tranziţie pe categorii de poluanţi emişi în atmosferă (dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi) între 1-6 ani pentru 77 IMA (2008- 2013) şi pentru oxizi de azot, între 1-2 ani pentru 6 IMA (2016-2017).

Sistemele centralizate de încălzire urbană se confruntă cu o uzură fizică şi morală a instalaţiilor şi echipamentelor, resurse financiare insuficiente pentru întreţinere, reabilitare şi modernizare, pierderi mari în transport şi distribuţie, izolare termică necorespunzătoare a fondului locativ existent. Aceşti factori au condus la costuri mari de producţie şi distribuţie, scăderea calităţii serviciilor şi creşterea valorii facturii energetice pentru populaţie. Eficienţa acestor instalaţii a fost afectată şi de gradul mare de deconectare în unele localităţi, astfel încât consumatorii rămaşi au fost puşi în situaţia de a plăti suplimentar pentru funcţionarea într-un regim neeconomic, la sarcini reduse faţă de cele de proiect.

În multe localităţi, una dintre principalele surse de poluare a aerului o reprezintă activităţile de ardere, în special cele rezultate de la instalaţiile mari de ardere (IMA) care produc energie şi căldură.

Emisiile de substanţe poluante în aer provenite de la IMA au un impact negativ asupra sănătăţii umane şi mediului şi reprezintă cea mai importantă parte a emisiilor totale de SO2 şi NOx în zonele urbane, accentuând fenomenele de acidifiere şi de formare a ozonului troposferic.

În 26 dintre cele mai mari localităţi din România, 15 IMA sunt principalele surse de producere a energiei termice şi a apei calde pentru populaţie, dar şi principalele surse de poluare, din cauza combustibililor fosili utilizaţi în aceste instalaţii (cărbune, păcură).

România este încă dependenta de combustibilii tradiţionali cum ar fi cărbunele şi petrolul (46%) sau gazele naturale (39%), folosite pentru furnizarea către populaţie a serviciilor de încălzire şi apă caldă, din aglomerările urbane. Pe termen mediu şi lung, se previzionează ca cea  mai marea parte a populaţiei sa fie conectată la sisteme centralizate, datorită costurilor ridicate ale instalaţiilor private, individuale.

În concordanţă cu Strategia Naţională pentru încălzire, 52% din populaţia urbană beneficiază de servicii centralizate de încălzire şi va fi conectată la sisteme centralizate pe termen mediu/lung. Acest lucru este cauzat de creşterea preţului la gaz natural; centralele private, care utilizează în cele mai multe cazuri gaz natural – care este mai puţin poluant decât combustibilii tradiţionali – nu sunt accesibile pentru o mare parte a populaţiei urbane.

Sistemele municipale de încălzire aparţin unităţilor administrativ teritoriale şi sunt gestionate de administraţia publică locală care este responsabilă pentru furnizarea de energie termică pentru populaţie.

În prezent toţi operatorii din sectorul de termoficare, care deţin si exploatează instalaţii mari de ardere, au autorizaţie integrată de mediu, cu sau fără plan de acţiune, conformându-se astfel cu prevederile Directivei 96/61/EC privind controlul integrat al poluării.

Pentru a îndeplini angajamentele de aderare, o atenţie deosebită a fost acordată activităţilor pentru modernizarea instalaţiilor mari de ardere care vizează reduceri semnificative ale emisiilor de SO2, NOx şi pulberi, contribuind astfel la implementarea acquis-ului comunitar pentru calitatea aerului şi controlul poluării industriale, pentru care România a cerut perioade de tranziţie.

POS Mediu sprijină finanţarea Instalaţiilor Mari de Ardere (IMA) deţinute de autorităţile locale, funcţionale în cadrul sistemelor municipale de încălzire, cu scopul reducerii emisiilor de gaze la nivelul instalaţiei, precum şi cu scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice la nivel de instalaţie şi reţea de distribuţie, prin retehnologizarea şi reducerea pierderilor de apă caldă.

Prin transpunerea acquis-ului comunitar, România a acceptat si adoptat noi legi şi standarde privind calitatea mediului. Implementarea acestor Directive reprezintă o schimbare radicală în politicile naţionale şi în modul de abordare a problematicii de mediu care va implica costuri investiţionale consistente si pe termen lung.

România a adoptat o serie de documente strategice sectoriale si norme cu scopul de a lua in considerare principiile dezvoltării durabile. Aceste strategii naţionale includ prevederile/recomandările si concluziile Strategiilor europene pentru o dezvoltare durabila (Lisabona si Goteborg) si obligatiile incluse in cel de-al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene, privind conservarea, protecţia si îmbunătăţirea calitatii mediului, protejarea sănătăţii populaţiei şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Pentru reducerea disparităţilor intre Statele Membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveşte Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeana urmăreşte promovarea politicii sale de coeziune economico-socială, prin realizarea a trei obiective care sa contribuie la o dezvoltare armonioasă a diferitelor sale regiuni:

- Convergenţa

- Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă

- Cooperarea teritorială europeană

Aceste obiective vor fi realizate prin alocarea unui sprijin financiar acordat Statelor Membre prin Instrumentele Structurale: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC).

România, Stat Membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, va beneficia de asistenţa financiară din fondurile de post-aderare pentru implementarea unor proiecte care să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene.

Documentele strategice principalele care prefigurează dezvoltarea României în perioada 2007-2013 sunt:

- Planul Naţional de Dezvoltare  2007-2013 (PND)

- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR)

- Programele Operaţionale Sectoriale/Programul Operaţional Regional  (POS/POR)

1. Planul Naţional de Dezvoltare (PND) - document de planificare strategică şi programare financiară ce urmăreşte orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale a României, pentru atingerea coeziunii economice şi sociale; PND prioritizează investiţiilor publice în domenii de intervenţie compatibile cu Fondurile Structurale şi de Coeziune.

Direcţiile strategice ale Priorităţii 3 ale Planului Naţional de Dezvoltare – ,,Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului” sunt în conformitate cu obiectivele pe termen lung ale politicii României in sectorul de mediu si au la bază Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă, precum şi al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene. Investiţii majore în infrastructură sunt necesare in în regiunile mai puţin dezvoltate, in vederea încurajării creşterii economice si a convergentei pe termen lung cu situaţia din Statele Membre.

2. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă strategia globală de utilizare a Instrumentelor Structurale. CSNR este documentul strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013.

Prin intermediul CSNR se stabileşte legătură între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite in Planul Naţional de Dezvoltare, pe de o parte, priorităţile la nivel european – Liniile Directoare Strategice privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Munca 2005-2008, pe de alta parte.

3. Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul din cele 7 programe operaţionale elaborate în cadrul Obiectivului “Convergenţă” pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Programul a fost elaborat în conformitate cu cea de-a treia prioritate a Planului Naţional de Dezvoltare 2007–2013 – “Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului”, precum şi cu Prioritatea 1 a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă – “Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene”. POS Mediu conţine elemente esenţiale pentru implementarea cu succes a PND şi a CSNR în domeniul protecţiei mediului; obiectivul de bază constituindu-l promovarea dezvoltării durabile a întregii ţări.

POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte baza şi totodată un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată. Programul se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

POS Mediu continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular prin programele PHARE şi ISPA.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

- Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată;

- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015;

- Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;

- Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;

- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive, în cele mai vulnerabile zone, până în 2015.

Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate din România, regiuni vizate de politica de coeziune a Uniunii Europene, România trebuie în continuare să facă investiţii semnificative în infrastructura de mediu, în particular în sectoarele apă, deşeuri, calitatea aerului, protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii şi protecţia la inundaţii.

De asemenea, România trebuie să investească în dezvoltarea unor sisteme eficiente de management de mediu (în special în sectoarele apa şi deşeuri), cu scopul de a oferi o mai bună calitate a serviciilor către populaţie şi de a crea un mediu de afaceri competitiv.

În vederea atingerii obiectivelor sus-menţionate s-au identificat următoarele axe prioritare:

- Axa prioritară 1 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

- Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

- Axa prioritară 3  - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

- Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

- Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

- Axa prioritară 6 - Asistenţă tehnică

Obiectivele Axei prioritare 3 sunt următoarele:

- Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;

- Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;

- Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

Conform prevederilor Regulamentului Consiliului (EC) No. 1084/2006 din 11 iulie 2006 ce abrogă Regulamentul (EC) No. 1164/94, investiţiile cuprinse în Axa 3 sunt eligibile a fi finanţate din Fondul de Coeziune.

Documentele strategice, repertoriul legislativ şi link-urile web sunt incluse în Anexa nr. 1.

Acquis-ul de mediu pe care se sprijina măsurile finanţabile prin Axa 3 ce vizează îmbunătăţirea calităţii aerului sunt:

- Directiva Cadru 96/62/CE şi Directivele fiice

- Directiva 2001/81/CE privind plafoanele de emisie

- Directiva 2001/80/CE privind reducerea emisiilor poluante provenite de la instalaţiile mari de ardere /LCP

- Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor

- Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii.

Distincţia între intervenţiile din sectorul de energie, între POS Mediu şi POS Competitivitate, se bazează pe categoria beneficiarilor finali. Sprijinul financiar acordat pentru aceasta măsură în cazul POS Mediu va fi axat pe proiecte propuse de public, sectorul municipal sau operatori de servicii publice.

- Pentru reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot), măsurile urmăresc implementarea unor tehnologii de ardere mai puţin dăunătoare pentru mediu, în vederea reducerii emisiilor provenite de la instalaţiile de ardere mari şi medii, în conformitate cu strategia naţională din domeniul energiei. Acţiunile finanţate preconizează reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în acele aglomerări urbane cel mai grav poluate de sistemele urbane de încălzire învechite.

### Programe desfasurate sau in curs de desfasurare in acest sector

PHARE-RO-PAO/CFCU/Buzduga 91 - Asistenta tehnica acordata Romaniei pentru elaborarea Strategiei Nationale si Planului de Actiune pentru Protectia Atmosferei

Strategia Nationala pentru Protectia Atmosferei - Capitolul 7 – Planul National de Actiune pentru Protectia Atmosferei

Strategia descrie situatia inregistrata pana in prezent in ceea ce priveste calitatea aerului in Romania, precum si masurile pe care guvernul le-a pregatit in vederea implementarii masurilor de protectie a atmosferei si a calitatii aerului ambiental pana in anul 2013.

Propunerile si planurile prezentate in aceasta Strategie urmaresc atingerea urmatoarelor patru obiective principale:

1. Mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;

2. Imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;

3. Adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv in context transfrontier.

4. Participarea la cooperarea internationala in domeniu si indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte.

PHARE RO 2001/107.15.03 - Evaluarea costurilor de mediu si elaborarea planurilor de investitie in domeniul mediului

Proiectul a acoperit urmatoarele activitati:

- Evaluarea costurilor pentru implementarea directivelor UE in domeniul mediului, inclusiv distributia regionala a investitiilor necesare; a realizat un model de evaluare a costurilor si o baza de date aferente acestuia (modelul ArcSIG, un Sistem Informational Geografic (SIG));

- Dezvoltarea unei strategii financiare in domeniul mediului si a unui plan de investitii, bazate pe prioritatile sectoriale si regionale; aceasta include instructiuni si proceduri pentru accesarea surselor de finantare, o metodologie pentru prioritizarea proiectelor si monitorizarea procedurilor pentru proiectele cu finantare publica;

- Instruirea in domeniul metodologiilor de evaluare a costurilor si realizarea unei analize financiare pentru personalul Ministerului Mediului, ANPM, ARPM-urilor si APM-urilor.

PHARE RO 04/IB/OT/05 (twinning) - Sprijinirea  Ministerului  Mediului si Gospodaririi Apelor pentru  pregatirea ca Autoritate de Management si Organism Intermediar POS Mediu

Proiectul a avut ca scop realizarea alinierii la legislatia CE in sectorul de mediu, printr-o utilizare eficienta a interventiilor structurale ale CE asupra POS Mediu, ca prioritate a CSNR romanesc in perioada de programare 2007-2013.

PHARE RO 04/016-772.04.03.01.05.01 - Asistenta Tehnica pentru asigurarea instruirii personalului la nivel central si regional in gestionarea Instrumentelor Structurale

Proiectul a urmarit intarirea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si a celor 8 Organisme Intermediare pentru gestionarea proiectelor prioritare ce vor fi finantate prin Programul Operational Sectorial de Mediu din Instrumentele Structurale (FEDR si FC). In acest sens, personalul Autoritatii de Management si cele 8 Organisme Intermediare au beneficiat de instruire in programarea, evaluarea si selectia de proiecte, contractarea si monitorizarea implementarii acestora, managementul financiar si control, plati si audit intern ca si in sistemul SMIS (workshop-uri si seminarii tematice).

PHARE CES 2005/017 – 553.04.03/08.01 –  Asistenta Tehnica pentru pregatirea portofoliului de proiecte

Asistenta a fost conceputa pentru a spijini autoritatile responsabile cu gestionarea Instrumentelor Structurale in sectorul infrastructurii de mediu, respectiv AM POS Mediu si Organismele Intermediare si potentialii Beneficiari Finali, in  pregatirea a 13 aplicatii complete in domeniul gestiunii deseurilor (5), reabilitarii sistemelor municipale de termoficare (3) si protectiei naturii (5).

Proiectul a definit programele de investitii pe termen lung pentru 3 axe prioritare (2, 3 si 4) si a sprijinit autoritatile de mediu si benficiarii finali in transferul de know-how si expertiza privind gestionarea Instrumentelor Structurale, de la etapa de programare, evaluare si selectie de proiecte, elaborarea de Master Planuri, studii de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, analiza financiara, analiza institutionala, Evaluarea Impactului de Mediu, Dosare de Atribuire; de asemenea  AT a sprijinit beneficiarii finali in evaluarea cererilor de proiecte (Call of Proposals) pentru axa 4. Pentru sectorul termoficare, proiectul Phare a pregatit trei aplicatii complete de reabilitare a sistemelor de termoficare in vederea reducerii emisiilor de poluanti in atmosfera, pentru orasele: Timişoara, Timişoara şi Bacau.

PHARE 2005 – PHARE/2005/017-553.03.03/03.01  - Sprijin pentru implementarea cerintelor Directivelor IPPC si LCP”

Proiectul a avut ca scop atingerea urmatoarelor obiective:

- Imbunatatirea capacitatii autoritatilor la nivel central, regional si local pentru implementarea si aplicarea legislatiei IPPC si LCP prin promovarea sprijinului acordat operatorilor conform cerintelor IPPC

- Directionarea legislatiei existente pe emisii industriale (Directiva IPPC/LCP, incinerarea deseurilor si folosirea solventilor organici).

Rezultate:

- Elaborarea unor ghiduri nationale, bazate pe documentele de referinta pentru BAT-uri, elaborate de grupurile tehnice de lucru;

- Elaborarea unei proceduri de notificare pentru autoritati in cazul intreruperii functionarii instalatiilor de reducere a emisiilor;

- Redactarea unui ghid pentru monitorizarea, calibrarea si verificarea sistemului de monitorizare a emisiilor produse de IMA (LCP);

- Elaborarea unui ghid pentru cerintele minime de infiintare a organismelor de certificare si monitorizare;

- Stabilirea procedurii de autorizare integrata a turbinelor de gaz cu co-generare;

- Elaborarea de proiecte de autorizatii integrate pentru functionarea turbinelor de gaz cu co-generare.

Masura ISPA 2003 RO/16/P/PA/013 – Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in sectorul de mediu din Romania

Principalele activitati ale proiectului:

- asigurarea asistentei tehnice specializate pentru intocmirea unui numar substantial de proiecte noi in domeniul mediului si pentru implementarea efectiva a proiectelor. Aceasta consta in intocmirea completa a formularelor de cerere, inclusiv a documentatiei de fundamentare si a dosarelor de licitatie, astfel ca proiectele sa poata fi lansate in conformitate cu prevederile directivelor UE;

- asistarea promotorilor de proiecte in dezvoltarea capacitatii locale de a elabora proiecte viitoare.

Masura ISPA 2005 RO/16/ P/PA/001 –  Asistenta Tehnica pentru Pregatirea de Proiecte in Sectorul de Mediu in Romania (2006-2009)

Prin intermediul acestei asistente tehnice vor fi pregatite 25 de aplicatii pentru proiecte de investitii in sectorul de mediu – sub-sectoarele apa/apa uzata si deseuri – pentru a obtine finantare din FS/FC incepand cu anul 2008. Masura presupune si intarirea capacitatii institutionale a viitorilor Beneficiari Finali ai masurilor de investitii finantate de UE, in toate etapele pregatirii proiectului.

### Evoluţia structurii instituţionale/Responsabilităţi

Autoritatea centrală de protecţie a mediului în România este Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) , fostul Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) care a fost reorganizat la începutul anului 2006 (HG nr. 408/2004 amendată prin HG nr. 1895/2004, HG nr. 308/2005, HG nr. 136/2006 şi HG nr. 368/25 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 284/27 aprilie 2007).

Ministerul Mediului şi Pădurilor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizarea acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.

În conformitate cu prevederile HG nr. 368/2007, MMP are în subordine, sub autoritate sau în coordonare următoarele unităţi:

- Unităţi care funcţionează în subordinea MMP:

  - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

  - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

  - Garda Naţională de Mediu;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Bucureşti pentru Regiunea 8 - Bucureşti – Ilfov;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Bacău pentru Regiunea 1 – Nord-Est;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 – Nord-Vest;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia;

  - Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est;

  - Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.

- Unităţi care funcţionează sub autoritatea MMP:

  - Administraţia Naţională de Meteorologie.

  - Administraţia Naţională „Apele Române”;

- Unităţi care se află în coordonarea MMP:

  - Administraţia Fondului pentru Mediu;

  - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti;

  - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – INCDM Constanţa;

  - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare „Delta Dunării” – INCDDD Tulcea.

În temeiul obiectivelor strategice stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) şi prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor şi în colaborare cu factorii de la nivel local, regional şi naţional, a elaborat Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu 2007-2013 (POS Mediu).

Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar este organismul public din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care are responsabilitatea coordonării implementării asistenţei comunitare acordate României prin Instrumentele Structurale. Autoritatea de Management este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumente structurale. Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este reprezentată de Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul MMP, care va avea rol de coordonare globală şi management al implementării POS Mediu. MMP va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces.

Comitetul Naţional de Monitorizare este organismul care va asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul obţinut.

În acest context instituţional, MMP stabileşte un Comitet Tehnic în scopul discutării documentelor strategice şi a propunerilor de proiecte în sectorul de mediu, precum şi pentru a face recomandări în ceea ce priveşte selecţia proiectelor. Comitetul Tehnic va fi alcătuit din reprezentanţi ai AM, ai departamentelor competente ale MMP ai OI-urilor, precum şi ai ministerelor de linie/instituţiilor relevante pentru POS Mediu, respectiv Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, etc.

POS Mediu continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular PHARE şi ISPA. În plus faţă de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmăreşte stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protecţiei mediului.

În conformitate cu HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, modificată prin HG nr. 1179/2004 şi HG nr. 128/2006, MMP este desemnat Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Autoritatea de Management este organizată la nivel de Direcţie Generală – Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale (DGMIS), conform HG nr. 368/2007.

Autoritate de Management din cadrul MMP este responsabilă pentru eficacitatea şi corectitudinea gestionării şi implementării măsurilor din POS Mediu.

Principalele responsabilităţi ale AM sunt:

- Coordonează şi asigură managementul general al POS Mediu;

- Pregăteşte POS Mediu în parteneriat cu toţi factorii interesaţi, asigură corelarea cu obiectivele CSNR şi complementaritatea cu celelalte PO;

- Pregăteşte proceduri şi ghiduri pentru implementarea POS Mediu;

- Se asigură că selecţia proiectelor este realizată în conformitate cu criteriile de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare al POS Mediu;

- Evaluează capacitatea instituţională a beneficiarului POS Mediu înaintea aprobării proiectului;

- Asigură conformitatea cu politicile naţionale şi comunitare cu privire la ajutorul de stat, în strânsă cooperare cu organismele responsabile, achiziţiile publice, protecţia mediului, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi nediscriminare;

- Stabileşte un sistem sigur pentru colectarea de informaţii financiare şi statistice pentru POS Mediu; stabileşte indicatori de evaluare şi monitorizare corespunzători; prezintă asemenea informaţii, într-un format electronic agreat, factorilor relevanţi – Comitetul de Monitorizare, Autoritatea de Certificare şi Plată, ACIS, Comisia Europeană;

- Elaborează şi transmite la Comisie rapoartele anuale şi finale pentru implementarea POS Mediu, după aprobarea lor de către Comitetul de Monitorizare;

- Se asigură că beneficiarii şi alte organisme implicate în implementarea operaţiunilor au un sistem de contabilitate separat sau utilizează un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la operaţiune, conform regulilor de contabilitate naţionale;

- Asigură un control financiar şi de management adecvat al operaţiunilor POS la toate nivelurile; asigură corectitudinea acţiunilor finanţate în cadrul POS Mediu;

- Asigură identificarea, raportarea şi corectarea neregulilor; asigură măsuri de remediere în cazul apariţiei unor nereguli;

- Îndeplineşte obligaţiile privind informarea şi publicitatea POS Mediu;

- Stabileşte un sistem adecvat de management şi control la nivelul POS Mediu;

- Se asigură că Autoritatea de Certificare şi Plată primeşte toate informaţiile necesare cu privire la proceduri şi la verificările realizate în privinţa cheltuielilor efectuate, în scopul certificării acestora;

- Furnizează Comisiei Europene informaţiile necesare evaluării proiectelor majore;

- Se asigură că evaluările POS Mediu sunt realizate în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;

- Asigură funcţionarea corespunzătoare a SMIS;

- Prezidează şi asigură secretariatul Comitetului de Monitorizare;

- Asigură o pistă de audit corespunzătoare pentru POS Mediu.

În conformitate cu HG nr. 497/2004 şi HG nr. 368/2007, Organismele Intermediare pentru POS Mediu sunt structuri subordonate MMP la nivelul fiecăreia din cele 8 Regiuni de Dezvoltare (NUTS II). Organismele Intermediare au responsabilităţi în implementarea operaţiunilor prevăzute în POS Mediu, acţionând ca interfaţă între AM şi Beneficiarii Finali. Delegarea activităţilor de la AM la OI se va face în baza unui acord de delegare.

Organismul Intermediar este organizat ca direcţie specifică şi coordonat de un Director Executiv. Această direcţie raportează direct către AM POS Mediu din cadrul MMP şi este coordonată metodologic de AM. Organismele Intermediare sunt organizaţii publice, fără personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat şi direct subordonate MMP.

OI desfăşoară, pe baza unui acord de delegare, următoarele responsabilităţi delegate de la Autoritatea de Management POS Mediu:

- Coordonează priorităţile POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional;

- Promovează parteneriatul la nivel regional;

- Asigură sprijin pentru beneficiari în ceea ce priveşte procedurile POS referitoare la programarea şi implementarea operaţiunilor;

- Primeşte cererile de finanţare la nivel regional şi efectuează verificarea administrativă şi a eligibilităţii acestora;

- Verifică studiile şi documentele tehnice elaborate de beneficiari în cadrul operaţiunilor POS Mediu;

- Colectează datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea implementării programului la nivel regional;

- Pregăteşte documentele suport pentru raportul anual şi final al POS Mediu;

- Sprijină AM în procesul de evaluare instituţională a Beneficiarilor;

- Monitorizează proiectele aflate în implementare în cadrul POS Mediu la nivelul regiunii respective;

- Verifică cererile de rambursare întocmite de Beneficiari;

- Realizează verificări la faţa locului, inclusiv verificări ex-post;

- Confirmă corectitudinea cererilor, progresul în implementare, plăţile şi recepţia lucrărilor etc;

- Verifică dacă beneficiarii menţin un sistem contabil separat şi complet sau un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la operaţiunea respectivă;

- Detectează potenţialele nereguli la nivel regional şi le raportează AM;

- Asigură desfăşurarea acţiunilor de conştientizare şi publicitate la nivelul regiunii; asigură diseminarea informaţiilor asupra oportunităţilor de finanţare prin POS;

- Asigură input-ul de date în SMIS;

- Verifică dacă produsele cofinanţate sunt furnizate şi dacă cheltuielile sunt conforme cu regulile naţionale şi ale CE.

## Zona Proiectului

Municipiul Râmnicu Vâlcea este reşedinţa judeţului Vâlcea. El se întinde pe o suprafaţă de 8 952 ha, din care 3 495,41 ha intravilan.  Populaţia la 01.07.2008 era de 110 447  persoane. Densitatea populaţiei la aceeaşi dată era de 1 252,8 locuitori/km2. Judeţul Vâlcea este localizat în partea de sud-vest a României, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest.

Judeţul Vâlcea include 11 oraşe (Râmnicu Vâlcea, Drǎgǎşani, Călimăneşti, Brezoi, Horezu, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, Băile Govora, Băbeni, Bălceşti, Berbeşti) şi 78 de comune.

Judeţul Vâlcea este localizat în partea de sud-vest a României, în Regiunea de dezvoltare       Sud-Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcătuită din 5 judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Este numită uneori şi Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru că este alcătuită în proporţie de 82,4% din regiunea istorică Oltenia.

Judeţul Vâlcea include 11 oraşe (Râmnicu Vâlcea, Drǎgǎşani, Călimăneşti, Brezoi, Horezu, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, Băile Govora, Băbeni, Bălceşti, Berbeşti) şi 78 de comune.

Judeţul Vâlcea se bazează pe o economie prezentă în majoritatea sectoarelor cu preponderenţă în turism, industrie, agricultură, transporturi, comerţ şi servicii. În domeniul industriei se inregistrează succese semnificative în domeniul energetic, în industria lemnoasă, în industria constructoare de maşini, în industria uşoară, chimie şi petrochimie. Un rol important în economia judeţului Vâlcea îl reprezintă turismul, datorită resurselor turistice naturale şi a infrastructurii specifice.

## Grupuri vizate

Autoritatea de Contractare este:

Entitatea care implementează proiectul este Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare a energiei termice, în conformitate cu  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată şi completată prin OUG nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006  si a Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare .

Responsabilitatea directă pentru implementarea Proiectului este delegată Unităţii de implementare a proiectului.

# OBIECTIVE - REZULTATE PRECONIZATE

## Obiectivele generale ale Proiectului

Obiectivul general al Proiectului din care face parte acest contract îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii în Municipiul Râmnicu Vâlcea reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenţă”.

## Obiectivele specifice ale Proiectului

Obiectivele specifice pe care Proiectul si le propune sa le atinga sunt urmatoarele:

- 1. Indeplinirea angajamentelor impuse Romaniei prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu;

- 2. Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Botosani prin conformarea la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana.

- 3. Sprijinirea Beneficiarului final – Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea si a operatorului de termoficare – CET Govora SA Râmnicu Vâlcea in implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

## Obiectivul General al Contractului

Prezentul contract de Asistenta Tehnica are ca scop asigurarea unui management eficient in implementarea Proiectului prin acordarea de catre Prestator  de asistenta tehnica si sprijin managerial  Unitatii de Management a Proiectului din cadrul structurii organizatorice a Beneficiarului in vederea implementarii cu succes a Proiectului.

## Obiectivele Specifice ale Contractului

Obiectivele specifice sunt urmatoarele:

- Acordarea de asistenta tehnica Unitatii de  Management a Proiectului in managementul efectiv pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare, inclusiv in stabilirea manualului de proceduri pentru Unitatea de Management a Proiectului;

- Acordarea de asistenta tehnica in proiectarea si implementarea strategiilor de informare publica in legatura cu reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Râmnicu Vâlcea.

## Rezultate care trebuie atinse de Prestator

Implementarea acestui Contract in conformitate cu prezenta documentatie de atribuire trebuie sa conduca la urmatoarele rezultate:

- Un Beneficiar bine organizat si capabil sa implementeze Proiectul conform Manualului de Proceduri al UMP;

- Implementarea unui Plan de Promovare, a Campaniilor de Informare si Constientizare Publica printre locuitorii din Râmnicu Vâlcea.

# PREMISE & RISCURI

## Premise

Politica privind protecţia mediului rămâne o componentă importantă a acţiunilor Guvernului României pe perioada de implementare a proiectului

Contractele de lucrări sunt semnate la timp

Finanţarea este adecvată şi asigurată la timp

În perioada de implementare a proiectului nu apar schimbări la nivelul cadrului instituţional, legislativ  sau de altă natură, care să afecteze implementarea acestuia

Proiectul este sustenabil din punct de vedere al beneficiilor aduse pentru mediu şi sănătatea populaţiei

Beneficiarul proiectului şi operatorul pun la dispoziţia Consultantului toate datele/informaţiile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului

Activităţile obligatorii din Contract sunt realizate în conformitate cu graficul propus şi în limitele bugetului contractat

Personalul angajat de consultant (experţi cheie şi non-cheie) are o pregătire profesională corespunzătoare

Între părţile implicate în implementarea proiectului există o bună colaborare; între toţi factorii implicaţi există o bună comunicare la nivel orizontal şi transparenţă a actelor decizionale

Cofinanţarea locală, necesară implementării proiectului, este asigurată de autorităţile locale

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Consiliului Judeţean Râmnicu Vâlcea şi Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul operatorului CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea au suficient personal corespunzător calificat, angajaţii fiind motivaţi pentru a-şi îndeplini în mod corespunzator sarcinile de serviciu.

## Riscuri

  - Întârzieri cu privire la decizii asupra finanţării;

  - Întârzieri/probleme cu privire la conformitatea cu cerinţele CE şi cu condiţiile Contractului de Finanţare;

  - Lipsa de coordonare cu consultantul de management;

  - Dificultăţi de colaborare între diferite alte părţi implicate în proiect;

  - Diferenţe în ceea ce priveşte stabilirea priorităţilor la nivel local şi naţional;

  - Întârzieri în luarea deciziilor cu privire la procedurile de licitaţie şi aprobările pentru contractele de lucrări;

  - Ofertele pentru contractele de lucrari depasesc bugetul alocat;

  - Posibile divergenţe privind soluţiile tehnice aprobate şi modificarea acestora pe parcursul implementării.

  - întârzieri în obţinerea avizelor, acordurilor etc., cu repercursiuni directe asupra termenelor de începere a lucrărilor.

  - Capacitatea antreprenorilor selectaţi, inclusiv abilitatea lor de a mobiliza resurse adecvate, necesare, suficiente, in timp util.

# SCOPUL SERVICIILOR

## Generalităţi

Cadrul general al Proiectului propus pentru a fi co-finantat din Fondul de Coeziune ca si cadrul general institutional stabilit prin Programul Operational Sectorial de Mediu, prevede ca UMP va actiona ca si reprezentant al Autoritatii Contractante (Consiliul Judeţean Vâlcea) pentru implementarea Proiectului propus.

Avand in vedere complexitatea Proiectului care necesita solutionarea la un nivel ridicat a diverselor probleme tehnice si financiare este imperios necesara asigurarea unui management adecvat. Prestatorul serviciilor de asistenta urmeaza ca prin prezentul Contract sa ofere Autoritatii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea cu succes a Proiectului.

Succesul intregului proiect poate fi asigurat numai printr-un management profesionist de proiect.

Managementul profesionist de proiect impune existenta de personal calificat in ceea ce priveste metodologia, expertiza profesionala si comunicarea. Un element important al competentei profesionale este abilitatea de a pune in practica cunostintele profesionale acumulate pe parcursul derularii activitatii. In acest sens, Prestatorul va asigura permanent aplicarea practica a acestui principiu.

UMP va actiona ca si reprezentant al Beneficiarului pentru monitorizarea si implementarea tuturor contractelor din cadrul Proiectului, colaborand pentru aceasta cu toate partile implicate in implementarea Proiectului finantat prin POS Mediu.

Proiectele de investitii planificate sunt considerabile si complexe si necesita existenta de personal experimentat atat in UMP din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea cat si in UIP din cadrul Operatorului CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

## Descrierea lucrarilor propuse

Proiectul: ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei” include urmatoarele contracte de lucrari si servicii:

| Nr. contract | Denumire contract | Tip de contract | Data estimata a lansarii licitatiei | Durata de executie estimata | DNP | Durata totala estimata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luni | luni | luni |
| Contract 1 | Asistenta tehnica pentru managementul proiectului | Servicii | 01.07.2010 | 16 | 12 | 28 |
| Contract 2 | Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor , pentru implementarea proiectului la sursa CET Govora | Servicii | 01.07.2010 | 16 | 12 | 28 |
| Contract 3 | Servicii de audit financiar pentru proiect | Servicii | 01.10.2010 | 14 | - | 14 |
| Contract 4 | Implementare proiect insrtalaţie desulfurare gaze de ardere la cazan nr.7 din CET Govora | Lucrări Proiectare şi Construcţie (FIDIC Galben) | 01.07.2010 | 15 | 12 | 27 |
| Contract 5 | Implementare proiect arzătoare cu NOx şi reparaţii cazan nr.7 CET Govora | Lucrări Proiectare şi Construcţie (FIDIC Galben) | 01.07.2010 | 10 | 12 | 22 |
| Contract 6 | Implementare proiect reabilitare EPA şi pompe de termoficare din CET Govora | Lucrări Proiectare şi Construcţie (FIDIC Galben) | 01.07.2010 | 4 | 6 | 10 |
| Contract 7 | Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare | Servicii | 01.07.2009 | 16 | 12 | 28 |
| Contract 8 | Implementare proiect reabilitare retele de termoficare | Lucrări Proiectare şi Construcţie (FIDIC Galben) | 01.07.2009 | 15 | 12 | 27 |

## Responsabilitatile Beneficiarului

Consiliul Judeţean, in colaborare cu Operatorul, va fi responsabila pentru:

- aprobarea documentelor contractuale la nivel de proiect; achizitia de servicii si lucrari/bunuri in conformitate cu legislatia nationala privind achizitiile publice;

- derularea procedurii de achizitie publica si semnarea contractelor;

- implementarea adecvata a Proiectului in conformitate cu contractele incheiate cu contractorii selectati;

- verificarea si plata contractorilor pe baza facturilor aprobate si verificate;

- existenta unui sistem separat de contabilitate a Proiectului sau a unui cod contabil separat pentru toate tranzactiile efectuate;

- existenta unui control financiar intern si a unui audit anual independent al organizatiei;

- pastrarea dosarelor de proiect pentru a asigura existenta unei piste de audit corespunzatoare, orientata spre fluxurile financiare;

- raportarea periodica si ad-hoc catre OI a progresului Proiectului;

- elaborarea si transmiterea datelor catre Organismul Intermediar in scopul monitorizarii;

- verificarea  efectuarii de catre Prestatror a  campaniei locale de publicitate, in conformitate cu regulamentele europene aplicabile si Strategia de promovare.

## Mecanismul cooperarii

Prestatorul va dezvolta mecanismul cooperarii cu Beneficiarul si Operatorul avand la baza urmatoarele principii:

Consultare si consens

Prin natura lor, serviciile care fac obiectul prezentului contract implica o cooperare directa intre Prestator si personalul desemnat de catre Beneficiar si Operator sa gestioneze proiectul; simultan, se va asigura  transferul de expertiza necesar.

Personalul UMP va fi direct implicat in procesul de implementare si in toate activitatile aferente cu obiectivul de a acumula suficienta competenta si expertiza pentru a gestiona Proiectul.

Transfer de experienta

Personalul UMP va fi implicat in activitatile de zi cu zi impreuna cu expertii Prestatorului.

In toate activitatile, protectia muncii la locul de munca se va efectua conform legislatiei nationale.

Eficienta

Mecanismul de cooperare cu Beneficiarul va fi dezvoltat in cel mai eficient mod, pentru a evita orice intarziere sau discontinuitate in procesul decizional, evitand diminuarea responsabilitatii Prestatorului.

## Activităţi specifice

### Activitatea 1 – Suport in managementul Proiectului

In cadrul acestei activitati Prestatorul trebuie sa asigure:

- Organizarea UMP;

- Asistenta Tehnica pentru UMP, in vederea indeplinirii atributiilor sale.

#### Sprijin in derularea procedurii de achizitie publica si semnarea contractelor de lucrari si servicii din cadrul Proiectului

Prestarorul va asista Beneficiarul prin:

- suport tehnic pentru analiza ofertelor si semnarea contractelor de lucrari si servicii;

- asigurarea conformarii cu procedurile specifice stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila pe toata durata derularii procedurii pana la semnarea contractelor. Aceasta activitate se va extinde si pe toata durata contractului, in special in cazul aparitiei de contestatii ulterioare in orice alta faza de implementare.

#### Asistenta Tehnica pentru UMP  in vederea indeplinirii atributiilor sale

Prestatorul va acorda sprijin UMP din cadru Consiliului Judeţean pentru indeplinirea responsabilitatilor sale privind managementul de proiect.

Activitatile principale ale Prestatorului vor fi:

  - Stabilirea fiselor de post aferente personalului UMP care sa asigure implementarea optima a Proiectului. In acest sens Prestatorul va analiza situatia existenta si functie de necesitatile obiective determinate pentru implementarea tuturor componentelor Proiectului cu respectarea tuturor cerintelor legale in vigoare, va recomanda stabilirea fiselor de post pentru toti membrii UMP conform organigramei UMP aprobate de Beneficiar. Un rol principal va reveni Sefului UMP care urmeaza sa indeplineasca functia de coordonator al Proiectului din partea Beneficiarului.

- Intocmirea Manualului de proceduri al UMP. In elaborarea acestui document se va lua in considerare asigurarea unei piste corespunzatoare de audit, conform legislatiei in vigoare aplicabile, cat si prevederilor contractelor de servicii si lucrari, Deciziei si Contractului de Finantare si a altor documente relevante. Documentul va contine atat procedurile adaptate la specificul proiectului, precum si formularele ce urmeaza a fi utilizate pentru fiecare procedura in parte.

  - Sprijinirea Beneficiarului in indeplinirea conditiilor din Decizia si Contractul de Finantare;

- Sprijinirea Beneficiarului in activitatile de coordonare cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar;

- Sprijinirea Beneficiarului in ceea ce priveste aspectele financiare ale managementului fiecarui contract din cadrul Proiectului.  Activitatile specifice care se vor derula in acest sens vor include:

- Intocmirea de proceduri care sa respecte atat legislatia in vigoare aplicabila cat si prevederile contractelor de servicii si lucrari, Deciziei si Contractului de Finantare si a altor documente relevante;

- Intocmirea de modele si formulare adaptate corespunzator pentru derularea, monitorizarea si urmarirea contractelor de servicii si lucrari care sa respecte atat legislatia in vigoare aplicabila cat si prevederile contractelor de servicii si lucrari, Deciziei si Contractului de Finantare si a altor documente relevante;

- Realizarea efectiva a verificarii documentelor de plata depuse in cadrul contractelor de servicii si lucrari si intocmirea efectiva a tuturor documentelor aferente managementului financiar al contractelor care se vor implementa in cadrul proiectului (inclusiv partile relevante din documente de monitorizare, raportare etc.).

- Asigurarea managementului contractelor de servicii si lucrari/furinzari din cadrul proiectului, in colaborare cu UMP. Aceasta activitate va include monitorizarea performantelor Prestatorului de supervizare si a Contractorilor  – participarea la sedintele lunare ale acestora, propuneri si sugestii de natura tehnica, legala, institutionala, contractuala, financiara etc. pentru bunul mers al implementarii si in special pentru solutionarea eventualelor dispute.

- Pregatirea si implementarea unui sistem de monitorizare, raportare si arhivare pentru UMP. Acest sistem va fi compatibil, coordonat si corelat cu sistemul utilizat la nivel national pentru managementul informatiei (SMIS).

Simultan se vor avea in vedere:

- Respectarea cerintelor privind raporatea implementarii Proiectului asa cum sunt ele stabilite prin documentele aplicabile relevante;

- Respectarea legislatiei nationale privind arhivarea;

- Mentinerea unei piste de audit conform cerintelor legale in vigoare;

- Instruirea personalului UMP. Aceasta activitate se va concretiza prin perfectionarea cunostintelor tip instruire la locul de munca (on-the-job training).

Lista nu este limitativa, Consultatul urmand sa acorde tot sprijinul posibil pentru indeplinirea rezultatelor asteptate.

Rezultate asteptate:

- Contractarea lucrarilor si serviciilor din cadrul Proiectului

- Crearea cadrului pentru functionarea corespunzatoare a UMP;

- Monitorizarea pas cu pas a derularii contractelor de servicii/lucrari aferente Proiectului;

- Intocmirea corecta si aprobarea la timp a Rapoartelor elaborate de catre prestatori/furnizori/contractori;

- Verificarea si procesarea la timp a Cererilor de plata;

- Implementarea unui sistem eficient de arhivare;

- Indeplinirea Conditiilor din Acordul de Finantare.

Documente care trebuie prezentate:

- Manualul de proceduri al Unitatii de Management a Proiectului si fisele de post ale membrilor UMP;

- Rapoartele de monitorizare a derularii contractelor de servicii/lucrari;

- Cererile de plata.

### Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovare a Proiectului

Consultantul va realiza, prin personal de specialitate, ansamblul de masuri privind publicitatea legata de proiect, informarea si constientizarea publicului in legatura cu scopul proiectului, necesitatile de implicare a comunitatii in scopul dezvoltarii durabile si protectiei mediului, implicarea UE.

In cadrul acestei activitati  consultantul va  realiza urmatoarele:

Analizarea strategiilor existente de RP/RC ale Beneficiarului/Operatorului in corelare cu necesitatile impuse de Proiect si formularea strategiei de promovare care va include propuneri de masuri/actiuni/campanii pentru promovarea Proiectului;

Asistenta in scopul respectarii prevederilor Manualului de identitate vizuala intocmit in conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006;

Crearea unei pagini de Internet a Beneficiarului/Operatorului;

Informarea populatiei locale cu privire la  probabilitatea  de a fi afectata de lucrarile de constructie;

Identificarea propunerilor locale cu privire la santiere si orice alte aspecte de impact ca de ex. oprirea temporara a furnizatii de apa calda menajera sau agent termic;

Informarea populatiei locale cu  privire la  lucrarile propuse in cadrul Proiectului - avantajele obtinute in urma implementarii (de ex. imbunatarirea calitatii serviciilor de incalzire urbana, imbunatatirea starii de sananate a populatiei, etc) precum si impactul Proiectului

Brosura „Poveste de Succes” la finalizarea lucrarilor

Asistenta in realizarea si distribuirea / difuzarea de afise, brosuri, pliante, banere, alte materiale de promovare legate de proiect.

Lista nu este limitativa, Prestatorul fiind liber sa propuna si alte activitati considerate necesare pentru a asigura atingerea rezultatului scontat.

## Rezultate asteptate:

Strategie coerenta de informare/educare/constientizare (promovare si publicitate) care sa aiba drept rezultat proeminenta Proiectului in perceptia publicului, acceptare si sprijin pentru proiect din partea tuturor partilor implicate (comunitate, autoritati, institutii, societate civila, sectorul economico-social etc), cresterea vizibilitatii proiectului/actorilor, satisfacerea cerintelor de publicitate ale UE si Beneficiarului.

Implementarea actiunilor de promovare a proiectului conform strategiei propuse.

### Documente care trebuie prezentate:

Strategia de promovare a Proiectului finantat prin Fondul de Coeziune incluzand Planul de actiune privind publicitatea

Raport privind implementarea actiunilor de promovare - care sa prezinte toate activitatile desfasurate, rezultatele obtinute, confirmarea atingerii prevederilor Caietului de sarcini, greutatile intampinate precum si recomandari pentru continuarea activitatii, elemente de strategie de dezvoltare ulterioara

### Materiale ce trebuie realizate:

Pagina de internet pentru promovarea proiectului;

Brosura „Poveste de Succes” (min. 200 de exemplare, distribuite factorilor de decizie si organizatiilor reprezentative);

Un material audio/video (film) pentru Proiect ( durata minim 10 minute, distribuit in total minim de 3 ori/zi timp de 1 saptamana la un post local de televiziune);

Postere, pliante, fluturasi, banere, alte materiale de promovare legate de proiect, inclusiv a celor destinate informarii cetatenilor (minim  500 postere format A2, minim 130.000 fluturasi, minim 130.000 pliante, minim 10 banere).

Spoturi publicitare (minim 5 spotu5i, fiecare difuzat de minim 6 ori/zi timp de 2 saptamani la un post local de televiziune)

Important:

Toate masurile de publicitate/promovare derulate vor avea in vedere regulile de Identitate Vizuala si cerintele de informare ale UE stabilite in Manualul de Identitate Vizuala si alte documente de referinta.

# LOGISTICĂ ŞI PERIOADE DE TIMP

## Locaţie

Serviciile se vor furniza în Municipiul Râmnicu Vâlcea.

## Data de începere & Perioada de execuţie

Data estimata de incepere a contractului este septembrie  2010 si perioada de executie a contractului va fi de 28 luni de la data de incepere (perioada de 28 luni include cele douasprezece 12 luni reprezentand perioada de notificare a defectelor).

Activitatile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect trebuind sa fie luat in considerare de catre prestator in alocarea personalului si pentru a asigura conformitatea cu obiectivele stabilite in caietul de sarcini.

# CERINŢE

## Organizare si Metodologie

### Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant

a) Prezentarea contextului contractului, astfel cum e înţeles de către ofertant, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate.

b) Opinii asupra aspectelor principale în legatură cu îndeplinirea obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate.

c) Explicarea riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului.

d) Recomandări de reducere / eliminare a riscurilor identificate, fără  a afecta cerinţele caietului de sarcini.

### Metodologia de prestare a serviciilor

a) Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant, în vederea îndeplinirii contractului, inclusiv  lista activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor.

b) Descrierea detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, a conditiilor de muncă şi protecţia muncii, a  etapelor/stadiilor considerate esenţiale, a punctelor de control şi validare, precum  şi a rezultatelor şi efectelor estimate pentru fiecare activitate îndeplinită.

c) Descrierea input-urilor ofertantului,  în termeni de resurse umane specializate, definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor  acestora, pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune conditii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate. În cazul în care oferta este formulată de un grup de operatori economici, se descriu input-urile fiecărui membru al grupului, precum şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei.

d) Descrierea facilităţilor suport (resurse tehnice, backstopping, logistice, administrative, etc.) pe care ofertantul le  pune la dispoziţie, în scopul susţinerii îndeplinirii contractului.

### Organizarea si planificarea în timp a activităţilor, pe durata contractului

a) Perioada, frecventa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării

b) Identificarea şi Planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări

c) Numărul de zile lucrate de către fiecare expert în fiecare lună pe perioada derulării contractului

d) Complexitatea echipelor de lucru şi demonstrarea faptului că sunt asigurate toate expertizele necesare pentru îndeplinirea contractului. Se va descrie componenţa echipelor de experţi (număr şi  specialităţi), se vor defini sarcinile şi responsabilităţile şi se va justifica alocarea acestora pe activităţi având în vedere toate sarcinile ce revin Consultantului atât conform FIDIC Cartea Alba cât şi tuturor prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.

## Personal

Consultantul va furniza personalul corespunzător (din punct de vedere al expertizei şi al alocării timpului), precum şi echipamentele necesare în vederea finalizării eficiente a tuturor activităţilor solicitate în cadrul scopului lucrărilor şi în vederea realizării în final a obiectivelor specifice şi generale ale proiectului.

Această sarcină trebuie efectuată de un Consultant calificat, cu experienţă amplă în domeniul managementului pentru proiectele de producere si distributie a energiei termice.

Limba proiectului este limba Română.

Consultantul Supervizare trebuie să deţină un număr suficient de translatori competenţi (Română/Engleză) disponibili şi este încurajat să colaboreze cu şi/sau să angajeze experţi şi consultanţi naţionali, după caz.

## Experţii proiectului

### Experţii cheie

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite, alcatuita din minim urmatorii experti-cheie precum si din experti non-cheie, avand calificarea si experienta detaliate, dupa cum urmeaza:

- 1 Manager/Coordonator de Proiect/Team Leader – minim 2 proiecte in care a a indeplinit rolul de Manager/Coordonator de Proiect; experienta in implementarea a minim 3 proiecte de complexitate similara finalizate, din care cel putin unul care a avut ca obiect managementul implementarii unui proiect major de infrastructura finantat prin fonduri europene si/sau institutii finantatoare internationale.

- 1 LIDER ADJUNCT DE ECHIPA- minim 2 proiecte in care a a indeplinit rolul de Coordonator de Proiect; experienta  relevanta in managementul de proiect pentru proiecte de aceeasi complexitate cu prezentul proiect

- 1 Expert in termoficare – Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic, experienta in aceeasi pozitie, in minim 3 proiecte de complexitate similara finalizate;

- 1 Expert in publicitate si comunicare – Studii superioare de lunga durata; experienta pe aceeasi pozitie in minim 2 proiecte finalizate, de complexitate similara, finantate din fonduri europene/internationale, incluzand desfasurarea de campanii de constientizare publica;

- 1 Expert in achizitii – Studii superioare tehnice/juridice/economice de lunga durata; experienta in derularea procedurilor de achizitie publica nationale/internationale; experienta pe aceeasi pozitie in minim 2 proiecte finalizate, de complexitate similara, finantate din fonduri europene/internationale;

- 1 Expert financiar - Studii superioare de lunga durata in domeniul economic; experienta pe aceeasi pozitie in minim 2 proiecte finalizate, de complexitate similara, co-finantate de Uniunea Europeana si/sau institutii finantatoare internationale.

Managerul de Proiect/Coordonatorul/Team Leader-ul va trebui sa fie la dispozitia UMP/Beneficiarului pe intreaga perioada de derulare a contractului, iar restul expertilor cheie si non-cheie ori de cate ori este nevoie de implicarea acestora in derularea activitatilor.

Avand in vedere ca o firma a fost selectata, in parte, in baza evaluarii expertilor cheie propusi in oferta, Autoritatea Contractanta se asteapta ca executia contractului sa fie realizata cu expertii respectivi.

Operatorul economic va putea inlocui oricare dintre expertii cheie prezentati in oferta numai in caz de deces, motive de boala care pun expertul in imposibilitatea indeplinirii sarcinilor din contract sau demisie a acestuia. In acest caz, prestatorul are obligatia inlocuirii expertului in cauza cu un alt expert cu experienta si calificare cel putin egale cu cele ale expertului inlocuit.

Daca operatorul economic inlocuieste nemotivat oricare dintre expertii cheie propusi, beneficiarul are dreptul de aplica penalitati de pana la 8% din valoarea contractului. Daca operatorul economic inlocuieste nemotivat mai mult de un expert cheie, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul de prestari servicii si de a solicita penalitati de pana la 11% din valoarea contractului.

Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecarui expert cheie sunt minime si obligatorii si vor fi probate prin documente relevante, respectiv recomandari, diplome, certificate de calificare profesionala etc. atasate pt. sustinerea CV-ului.

In cazul in care calificarile si/sau abilitatile expertilor propusi nu corespund caietului de sarcini, oferta tehnica va fi considerata necorespunzatoare si Ofertantul va fi descalificat.

Intrucat limba oficiala a proiectului este limba romana, toti expertii cheie ai echipei prestatorului trebuie sa posede o buna cunoastere a limbii romane. Prestatorul poate, de asemenea, utiliza si experti care sa lucreze in alte limbi, cu conditia sa asigure suficienti traducatori competenti in limba romana. In plus, Prestatorul va angaja personalul administrativ care este necesar echipei sale (secretariat, sofer, contabil etc).

In angajarea si desfasurarea activitatii de catre personalul propus se va tine cont de prevederile legislatiei muncii in vigoare relevante pentru implementarea proiectului.

Personalul solicitat anterior reprezinta o cerinta minima. In cadrul ofertei sale, Prestatorul va revizui si rectifica componenta echipei sale (respectand in orice caz cerintele minime enuntate anterior) conform experientei si planului sau de realizare a obiectivelor stabilite in prezentul document.

## Alti experti (experti non-cheie)

Prestatorul poate propune si alti experti considerati necesari in vederea atingerii obiectivelor contractului de servicii. Se solicita cel putin un expert non-cheie care sa posede experienta in proiectarea/constructia/operarea instalatiilor de desulfurare si a cazanelor de apa fierbinte/abur din cadrul sistemelor de termoficare in vederea asistarii la evaluarea ofertelor lucrarilor de constructii relevante. CV-urile expertilor non-cheie nu vor fi incluse in oferta. Expertii non-cheie vor fi aprobati de catre Beneficiar dupa selectarea Prestarorului si semnarea contractului de servicii.

Nici functionarii publici si nici alti salariati din administratia publica nu pot fi angajati ca si experti.

## Personalul de backstopping

Prin personal de backstopping se înţelege personal de înaltă calificare de la sediul firmei de Consultanţă care acordă sprijin managerial şi tehnic echipei de experţi implicaţi în proiect.

Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform Contractului (de exemplu înlocuieste oricare dintre experţi în cazul unor indisponibilităţi temporare)

Toate aceste costuri trebuie incluse în rata tarifelor pentru experţi.

## Facilităţi furnizate de Consultantul  de Management al Proiectului

Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul şi dotările care sunt necesare experţilor în îndeplinirea sarcinilor prevăzute. În particular, se va asigura suficient personal administrativ (pentru secretariat şi traduceri în limba română dacă echipa Prestatorului include şi experţi care nu cunosc limba română) astfel încât să se asigure posibilitatea ca experţii să se concentreze asupra responsabilităţilor de bază.

De asemenea Prestatorul va trebui să asigure un flux de numerar care să permită acoperirea tuturor activităţilor aferente îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Contract şi faptul că angajaţii săi sunt plătiţi constant, cu salariile şi la termenele stabilite.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea echipamentelor şi vehiculelor necesare desfăşurării activităţii sale.

Toate costurile vor fi incluse in costurile unitare ale expertilor.

Prestatorul va asigura dotările necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale membrilor echipei sale incluzând spatii de birouri pentru activitatile desfasurate, dotări adecvate cum ar fi vehicule, calculatoare, facilităţi şi echipamente de birotică, etc.

Prestatorul va furniza de asemenea mobilierul.

Pe durata desfăşurării Contractului, Prestatorul va răspunde pentru:

Asigurarea de echipamente de birotică, consumabile necesare derulării activităţilor de birou, echipamente (hard şi soft) pentru desfasurarea activităţilor de birotică în bune condiţii

Asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon, etc.)

Asigurarea cheltuielilor, chiriilor aferente obtinerii de spatii proprii, optime, necesare desfasurarii activitatii consultantului;

Asigurarea de servicii de secretariat şi traducere în limba română, aceastea din urmă dacă sunt considerate necesare conform celor menţionate anterior

Asigurarea costurilor aferente multiplicării şi imprimării documentelor

Prestatorul va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare pentru experţi şi pentru toţi ceilalţi angajaţi ai săi.

# RAPOARTE

Principalele documente care trebuie redactate si prezentate de catre Prestator sunt detaliate in cadrul fiecarei activitati in cadrul capitolului 4. Prestatorul va trebui sa intocmeasca si depuna documentatiile atat in format electronic cat si pe hartie in limba romana. Se vor depune trei exemplare pe hartie + 1 CD/DVD (format electronic) din fiecare raport.

## Rapoarte generale

Rapoartele generale vor acoperi toate activitatile proiectului si vor prezenta pe scurt rezultatele inregistrate pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitati.

Acestea sunt urmatoarele:

| Denumire raport | Termen de predare | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Raport de inceput | 1 luna de la data inceperii contractului | Acest raport va cuprinde activitatile desfasurate, principalele constatari privind situatia existenta, problemele critice identificate, principalele masuri care se impun pentru rezolvarea acestora, programul de activitate al Prestatorului. |
| Rapoarte trimestriale | 2 saptamani de la sfarsitul fiecarui trimestru de raportare | Acest raport va cuprinde activitatea desfasurata in perioada de raportare, precum si documentele/ rapoartele produse pentru diferite activitati. Trimestrele de raportare se calculeaza de la data de incepere a contractului. |
| Raport final | Versiune preliminara cu 30 de zile inainte de finalizarea contractului | Acest raport va prezenta implementarea generala a proiectului, gradul de indeplinire a Caietului de sarcini, a obiectivelor, problemelor critice aparute in atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general, precum si recomandari privind dezvoltarea viitoare. |

## Rapoarte Speciale

In plus fata de rapoartele generale, este necesara intocmirea unor rapoarte speciale specifice fiecarei activitati in parte. Acestea au fost descrise la capitolul 4.2. – Descrierea activitatilor proiectului.

In tabelul de mai jos sunt prezentate termenele de depunere a acestor rapoarte:

| Nr. Crt. | Activitate specifica | Termen de finalizare (DI = data de incepere a contractului) |
| --- | --- | --- |
| Activitatea 1 – Suport in managementul Proiectului |  |  |
| 1.1 | - Derularea procedurilor de achizitie publica si semnarea contractelor | DI + 16 luni |
| 1.2 | - Intocmirea fiselor de post pentru personalul UMP; | DI + 1 luna |
| 1.3 | - Intocmirea Manualului de proceduri al Unitatii de Management a Proiectului; | DI + 1 luna |
| 1.4 | Sprijin acordat Beneficiarului in elaborarea documentelor de plata; | DI + 28 luni |
| 1.5 | - Sprijin acordat UMP in managementul proiectului pe baza Manualului de Proceduri dezvoltat; | DI + 16 luni |
| 1.6 | - Pregatirea si implementarea unui sistem de monitorizare, raportare si arhivare pentru UMP. Acest sistem va fi compatibil, coordonat si corelat cu sistemul utilizat la nivel national pentru managementul informatiei (SMIS); | DI + 1 luna |
| Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovare a Proiectului |  |  |
| 2.1 | - Elaborarea strategiei de promovare a Proiectului | DI + 3 luni |
| 2.2 | - Implementarea actiunilor de promovare propuse in strategie | DI + 16 luni |

## Transmiterea  & aprobarea rapoartelor

Toate rapoartele se vor depune la datele mentionate in cap. 6 la Beneficiar. Beneficiarul, in termen de 2 saptamani de la primirea acestora, va informa Prestatorul asupra eventualelor observatii si comentarii. Prestatorul va analiza observatiile primite si le va integra in varianta finala a rapoartelor, varianta ce va fi aprobata de beneficiar in termen de 5 zile de la transmiterea variantei finale a raportului.

In cazul intarzierilor in depunerea, respectiv refacerea rapoartelor, se aplica penalizari conform anexei „Penalitati aplicate”.

# MONITORIZARE ŞI EVALUARE

## Indicatori generali

Indicatorii mentionati in cele ce urmeaza se vor utiliza pentru monitorizarea progresului activitatii Prestatorului.

- Derularea activitatilor cu respectarea termenelor stabilite

- Rapoartele  sunt depuse in termen,  la Beneficiar

- Calitatea documentelor prezentate permit aprobarea lor

- Asigurarea conformitatii cu legislatia nationala si a UE.

Prestatorul va propune o cuantificare a indicatorilor care odata inclusa in Organizarea si Metodologia propusa va deveni obligatorie, cu respectarea si a Anexei 5 – Penalitati indicate.

## Rezultate masurabile

- Incheierea contractelor de lucrari si servicii aferente implementarii Proiectului;

- Informarea publicului in legatura cu proiectul de retehnologizare a sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea, conform strategiei de constientizare publica elaborata;

- Campanii de Informare si Constientizare Publica printre locuitorii din Râmnicu Vâlcea;

- Elaborarea Manualului de proceduri pentru implementarea proiectului

- Rapoarte de monitorizare a implementarii Proiectului;

- Sistem de monitorizare, raportare si arhivare.

ANEXE

Anexa I

Rezumatul Proiectului

Rezumatul proiectului

  - Date generale

    - Localizarea proiectului

Municipiul Râmnicu Vâlcea este reşedinţa judeţului Vâlcea. El se întinde pe o suprafaţă de 8 952 ha, din care 3 495,41 ha intravilan.  Populaţia la 01.07.2008 era de 110 447  persoane. Densitatea populaţiei la aceeaşi dată era de 1 252,8 locuitori/km2. Judeţul Vâlcea este localizat în partea de sud-vest a României, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest.

Figura 0.1 – 1 Localizarea Judeţului Vâlcea în România

Judeţul Vâlcea include 11 oraşe (Râmnicu Vâlcea, Drǎgǎşani, Călimăneşti, Brezoi, Horezu, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, Băile Govora, Băbeni, Bălceşti, Berbeşti) şi 78 de comune.

Judeţul Vâlcea este localizat în partea de sud-vest a României, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest este alcătuită din 5 judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Este numită uneori şi Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru că este alcătuită în proporţie de 82,4% din regiunea istorică Oltenia.

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Figura 0.1 – 2 Regiunile de dezvoltare ale Romaniei

Sursa: Anuarul Român de Statistică

Judeţul Vâlcea include 11 oraşe (Râmnicu Vâlcea, Drǎgǎşani, Călimăneşti, Brezoi, Horezu, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, Băile Govora, Băbeni, Bălceşti, Berbeşti) şi 78 de comune.

Judeţul Vâlcea se bazează pe o economie prezentă în majoritatea sectoarelor cu preponderenţă în turism, industrie, agricultură, transporturi, comerţ şi servicii. În domeniul industriei se inregistrează succese semnificative în domeniul energetic, în industria lemnoasă, în industria constructoare de maşini, în industria uşoară, chimie şi petrochimie. Un rol important în economia judeţului Vâlcea îl reprezintă turismul, datorită resurselor turistice naturale şi a infrastructurii specifice.

    - Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în România reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivul „convergenţă”.

Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investiţiilor necesare măsurilor de restructurare şi reabilitare a sistemului de încălzire urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante pentru mediu (creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populaţie).

    - Prezentarea sistemului actual de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea

      - Prezentare generală

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), are următoarele componente principale:

- sursa de producere a energiei termice

- reţele termice primare - asigură transportul energiei termice

- punctele termice – asigură transferul energiei termice între agentul primar şi agentul secundar

- reţele termice secundare – asigură distribuţia energiei termice către consumatorul final

- consumatorul final.

      - Sursa de energie

SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, titular al activitǎţii de termoficare urbanǎ furnizeazǎ energie termicǎ sub formǎ de apǎ fierbinte pentru încǎlzire şi apǎ caldǎ de consum unor consumatori din municipiul Râmnicu Vâlcea (apartamente, instituţii publice, servicii).

Profilul sursei centralizate CET GOVORA este:

- cazane de abur energetic de 420t/h (140 bar, 530 grdC) şi anume:

- cazanul nr.7 (IMA 3) cu funcţionare pe lignit (combustibil suport: gaze  naturale);

- cazanul nr.4 (IMA 1) - funcţionare pe gaze naturale;

- Turbine cu abur:

- TA 6: DKUL 50 MW - contrapresiune

- TA 3: DSL 50 MW – condensaţie

      - Sistemul de transport şi distribuţie

        - Reţele de transport

Conductele aferente reţelelor de transport şi distribuţie au o vechime de 20-30 de ani, sunt uzate fizic şi moral şi se impune urgent înlocuirea lor.

A fost iniţiat un program de reabilitare. Cu toate acestea, până în prezent s-au reabilitat doar 3,43 km din reţeaua de transport şi 24,5% din reţelele de distribuţie. Din acest motiv, pierderile de căldură în reţele sunt încă mari (12% în reţelele de transport şi 19,82% în reţelele de distribuţie), ca şi pierderile de agent termic. În total, circa 32% din căldura produsă în sursă se pierde în reţelele de transport şi distribuţie a căldurii.

Reţelele termice primare asigură transportul apei fierbinţi de la CET la punctele termice.

Sistemul de transport al energiei termice este o reţea bitubulară de tip arborescent, având o lungime de traseu de aprox. 30,2 km, din care 17,9 km (59%) amplasată subteran în canale nevizitabile şi 12,3 km (41%) amplasată suprateran. Reţelele termice primare au diametre cuprinse între Dn 50 şi Dn 1000 mm şi sunt compuse din conducte clasice, cu excepţia unor porţiuni care au fost reabilitate cu conducte preizolate, în lungime totală de de 0,5 km, pe tronsoanele PV4 – Ostroveni,  subtraversare str. Sacedorţeanu şi subtraversare Bd. Dem Rădulescu. Conductele pleacă de la centrală cu diametrul 2xDn1000 şi parcurg o distanţă de 12 km până la intrarea în oraş, unde se ramifică spre consumatori.

În anii 2007-2008 s-au reabilitat 2,93 km reţea de conducte 2xDn1000 şi 2xDn800 între CET şi stâlp 181 şi în zona pasajelor de cale ferată Bogdan Amaru, în soluţie clasică (conducte supraterane amplasate pe stâlpi).

În tabelul următor este prezentată structura reţelei primare de transport, (diametre şi lungimi de traseu).

        - Puncte termice

În staţiile de transformare a energiei termice (punctele termice), energia termică este adusă la parametrii de debit, temperatură şi presiune necesari la punctele de utilizare. Energia termică este transferată de la agentul termic primar la cel secundar (agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum) prin intermediul schimbătoarelor de căldură.

În municipiul Râmnicu Vâlcea sunt racordate la sistem un număr de 104 puncte termice, din care 38 de puncte termice concesionate de CET Govora ca operator, restul aparţinând consumatorilor alimentaţi. Punctele termice concesionate operatorului au capacităţi instalate cuprinse între 1,23 Gcal/h (1,43 MWt) şi 17,88 Gcal/h (20,79 MWt) şi o capacitate instalată totală de 175,25 Gcal/h (203,82 MWt) pentru încălzire şi 61,16 Gcal/h (71,13 MWt) pentru apă caldă de consum.

Schema de funcţionare a punctelor termice prevede prepararea în paralel a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum (schema o treaptă paralel). Toate punctele termice concesionate operatorului au fost modenizate între anii 2000-2007. În majoritatea punctelor termice s-au instalat sisteme de recirculare a apei calde de consum. Pompele montate în punctele termice sunt noi, moderne, performante. De menţionat că pompele de circulaţie a agentului termic pentru încălzire sunt pompe cu turaţie constantă, fiind necesară instalarea de convertizoare de frecvenţă. Punctele termice sunt automatizate, fiind dotate cu echipamente de reglare a debitului pe circuitul primar, în scopul asigurării temperaturii agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum.

Punctele termice sunt dotate cu echipamentele şi accesoriile necesare transmiterii informaţiilor la distanţă în timp real şi sunt integrate într-un sistem dispecer.

Echipamentele instalate în punctele termice sunt următoarele:

- schimbătoare de căldură pentru încălzire şi pentru apă caldă de consum;

- pompe cu turaţie constantă;

- sistem de expansiune;

- instalaţie de umplere şi adaos în circuitul secundar pentru compensarea pierderilor de agent termic;

- aparatură de măsură şi control a parametrilor agenţilor termici (temperatură şi presiune);

- contoare de energie termică.

        - Reţele de distribuţie

Reţelele termice secundare asigură distribuţia agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum de la punctele termice la consumatori.

Reţelele de distribuţie sunt sisteme arborescente, având o lungime totală de 207,5 km, din care 65,542 km traseu pentru conductele de încălzire (bitubular) şi de 76,417 km traseu pentru conductele de apă caldă de consum (monofilar). Reţelele de distribuţie sunt constituite din 3 conducte, încălzire tur-retur şi apă caldă de consum. Diametrele sunt cuprinse între Dn25 şi Dn300 pentru conductele de încălzire şi între ½” şi 3” pentru apă caldă de consum.

Conductele de distribuţie au fost reabilitate în proporţie de 24,5%, dintre care 22,5% în sistem preizolat şi 2% în sistem clasic. Restul conductelor sunt clasice, amplasate subteran, în canale nevizitabile.

Principalele probleme care afectează funcţionarea reţelelor de distribuţie care încă nu au fost reabilitate sunt următoarele:

- conductele sunt afectate de coroziune, fisurile conduc la pierderi importante de agent termic,

- porţiunile neizolate de conductă şi izolaţia necorespunzătoare (umedă, tasată) cauzează pierderi mari de căldură şi corodarea părţii exterioare a conductelor;

- canalele termice sunt parţial inundate, apa provenită din avarii sau infiltraţii nu se evacuează la canalizare,

- conductele de recirculare a apei calde de consum sunt inexistente sau scoase din funcţiune.

      - Opţiunea de reabilitare propusă

Analiza tehnică şi analiza economico – financiară au evidenţiat faptul că cea mai eficientă opţiune de reabilitare şi modernizare a SACET Râmnicu Vâlcea este funcţionarea în continuare a sistemului centralizat existent pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor.

În cadrul analizei s-a urmărit valorificarea unei părţi cât mai mari din sistemul existent, prevăzându-se însă o serie de lucrări de reabilitare şi modernizare în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului în ansamblul său şi reducerii gradului de poluare a mediului.

Lucrările propuse au în vedere atât echipamentele şi instalaţiile din cadrul sursei de energie, care vor participa la acoperirea curbei de sarcină cât şi reţelele de transport şi distribuţie şi punctele termice.

Un element important avut în vedere a fost prevederea ca în centrală să fie utilizaţi doi combustibili, realizându-se astfel un grad sporit al siguranţei în alimentarea consumatorilor.

Având în vedere cele prezentate anterior, s-a propus detalierea analizei în cadrul Studiului de fezabilitate pentru Scenariul I – Opţiunea 7.

Acest scenariu presupune alimentarea cu energie termică  în continuare în sistem centralizat. Echiparea sursei de producere a energiei termice fiind următoarea:

Echipamente noi:

- cazan de abur de 50 t/h cu funcţionare pe biomasǎ (rumeguş şi tocǎturǎ lemnoasǎ) +  turbină de abur de 10 Mwe cu condensaţie şi priză ( dimensionate corespunzǎtor regimului  mediu vară), ce vor asigura corespunzǎtor regimul  mediu vară.

Echipamente existente:

- cazanul nr.7 de 420t/h cu funcţionare pe cǎrbune şi gaze naturale reabilitat în conformitate cu cerinţele de mediu.

- Cazanul de abur nr.4 de 420 t/h cu funcţionare pe gaze naturale, pǎcurǎ , în rezervǎ rece.

- TA3 (tip DSL 50)  şi TA6 ( tip DKUL 50).

- Se vor efectua lucrări de reabilitare ale sistemul de transport şi distribuţie a energiei termice, în vederea reducerii pierderilor la cca. 15% .

Aceste investiţii cuprind două categorii de măsuri:

- Măsuri obligatorii, necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu cuprinse în Directivele UE transpuse în legislaţia din România.

- Alte măsuri, neobligatorii dar necesare, şi anume:

- Măsuri care conduc la economii de energie şi la creşterea eficienţei sistemului centralizat de alimentare cu energie termică cu costuri suportabile pentru populaţie Măsuri care conduc la respectarea obiectivelor strategiilor naţionale în domeniul energie şi alimentare centralizată cu energie termică

- Măsuri necesare care conduc la asigurarea funcţionării în continuare a centralei

Referitor la prima categorie de măsuri, respectiv măsurile obligatorii necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu se precizează că modul de selectare a opţiunilor, , analiza financiară şi eşalonarea investiţiilor au luat în considerare mai multe variante de conformare la cerinţele de mediu, căutând să minimizeze aceste costuri, prin:

- Realizarea investiţiilor de mediu corelat cu termenele de conformare;

- Prevederea de echipamente noi în tehnologii eficiente energetic şi cu încadrarea în limitele de emisii poluante admise de reglementările în vigoare;

- Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, concretizate în dezvoltarea sursei pe biomasă.

Selectarea măsurilor obligatorii necesare pentru conformarea la cerinţele de mediu, selectate pentru cofinanţare din fonduri UE, s-a realizat şi în urma unei analize cu beneficiarul privind:

- Nivelul grantului disponibil;

- Capacitatea beneficiarului de realizare din surse proprii a unora dintre aceste investiţii, care au o valoare mai mică.

Investiţiile obligatorii pentru conformare la mediu care au fost astfel selectate pentru cofinanţare din fonduri UE şi cărora li s-a acordat nivelul 1 de prioritate, sunt următoarele:

| Nr. crt | Măsura |
| --- | --- |
| 1 | Arzător cu NOx redus la cazanul de abur C7 de 420 t/h pe lignit |
| 2 | Instalaţie desulfurare gaze de ardere cazanul de abur C7 de 420 t/h pe lignit |
| 3 | Reabilitare EPA -2 buc |
| 4 | Instalaţii termoficare urbană |
| 5 | Reabilitare reţele primare |

Măsuri care conduc la economii de energie şi la creşterea eficienţei sistemului centralizat de alimentare cu energie termică cu costuri suportabile pentru populaţie- nivel 2 prioritate:

| Nr. crt | Măsura |
| --- | --- |
| 1 | Reabilitare reţele secundare |
| 2 | Reabilitare puncte termice |

Pentru măsurile care conduc la respectarea obiectivelor strategiilor naţionale în domeniul energie şi alimentare centralizată cu energie termică s-a acordat nivelul 3 de prioritate.

| Nr. crt | Măsura |
| --- | --- |
| 1 | Grup cogenerare pe biomasa format din cazan de abur de 50 t/h şi turbină cu abur de 10MW |

      - Descrierea măsurilor propuse a fi cofinanţate din fonduri UE

Investiţii prioritare propuse pentru cofinanţare din fonduri UE, prin POS Mediu-Axa Prioritară 3, în perioada 2010-2013, sunt:

| Nr. crt | Măsura | Nivel prioritate | Perioada de implementare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalaţie de desulfurare (2011) | 1 | 2010-2011 |
| 2 | Arzătoare cu Nox redus şi reparaţii la cazan | 1 | 2010-2011 |
| 3 | Instalaţii termoficare urbană | 1 | 2010 |
| 4 | Reabilitare EPA | 1 | 2010 |
| 5 | Reabilitare retele primare | 1 | 2011 |

Instalaţie desulfurare gaze de ardere cazanul de abur C7 de 420 t/h pe lignit

Pentru capacitatea  cazanului de abur pentru care se prevede instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere şi caracteristicile lignitului utilizat, există două tehnologii posibile: umedă şi semi-uscată, va rămâne la latitudinea ofertantului să aleagă tehnologia pe care o consideră optimă din punct de vedere tehnic şi ecomomic.

Arzătoare cu Nox redus pentru cazanul de abur C7 de 420 t/h pe lignit

Scopul investiţiei este reducerea emisiilor de NOx în vederea  respectării termenului din Tratatul de Aderare şi conformării cu cerinţele legislaţiei de mediu.

Reabilitare EPA şi  Instalaţii termoficare urbană are drept scop  îmbunatăţirea parametrilor de producţie şi consumului propriu de energie electrică prin rebilitarea pompelor de alimentare ale cazanului nr.7 din CET Govora, precum şi înlocuirea a două pompe de circulaţie iarnă (treapa I şi treapta II).

Reabilitarea retelelor de transport agent termic are drept scop reducerea pierderilor in retea si implict a cantitatii de combustibil consumat si a emisiilor de gaze cu efect de sera. Principalele lucrări constau în:

- procurarea şi montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribuţia energiei termice

- realizarea sistemelor de monitorizare şi dispecerizare a datelor referitoare la starea sistemului în vederea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii

Programul de investitii propus include următoarele contracte:

Contract 1	ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI  ” REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI”

Contract 2	ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR , PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI  LA  SURSA  CET GOVORA

Contract 3	SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PENTRU PERIOADA 2009-2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAŢIA DE MEDIU ŞI CREŞTERII EFICIENŢEI”

Contract 4	IMPLEMENTARE PROIECT INSTALATIE DE DESULFURARE GAZE DE ARDERE LA CAZAN NR.7 DIN CET GOVORA.

Contract 5	IMPLEMENTARE PROIECT ARZATOARE CU NOX SI REPARATII CAZAN NR. 7 DIN CET GOVORA.

Contract 6	IMPLEMENTARE PROIECT REABILITARE EPA SI POMPE DE TERMOFICARE DIN CET GOVORA.

Contract 7	ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELELOR DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

Contract 8	IMPLEMENTARE PROIECT REABILITARE RETELE DE TERMOFICARE SI PUNCTE TERMICE DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA